Project status:/État d’avancement des projets : A: Amendments approved at least in one language version/Modifications approuvées au moins en une langue C: Completed/Achevé R: Rejected/Rejeté W: Withdrawn/Retiré Sb: Referred to a subsidiary body/Renvoyé à un organe subsidiaire

REVISION PROJECTS/PROJETS DE RÉVISION

| Project A …/ Projet A … | Area/ Domaine | Technology/ Technique | Rapporteur | Comments/ Observations | Category request/ Catégorie de la demande | French version / Version française | Rapporteur report or proposal/ Rapport ou proposition du rapporteur | Status/État d’avancement | See paragraph(s)/ Voir paragraphe(s) | Technical Annex(es) to this report and remarks/Annexe(s) technique(s) du présent rapport et remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 009 | G01S 19/00 | E | EP |  |  | EP |  | C | 10 | 1E, 1F French version Definitions by EP by 26.02.10/ Version française des définitions par EP pour le 26.02.10 |
| 012 | G06T | E | EP | 26.03.10 | A | IB | 30.04.10 | A | 10 | 2F French version Definitions by EP by 26.02.10/ Version française des définitions par EP pour le 26.02.10 |
| 014 | H04N 21/00 | E | EP |  | A | IB |  | C | 10 | 3E, 3F |
| 017 | B60R 21/16 | M | US |  | A | IB |  | C | 10 | 4E, 4F |
| 018 | B21D 26/02 | M | JP | 26.03.10 | A | EP 26.02.10 | 30.04.10 | A | 10 | 5E Updated RCL by EP by 26.02.10/ RCL mis à jour par EP pour le 26.02.10 |
| 019 | G06F 19/10 | E | EP | 26.03.10 | A | IB | 30.04.10 | A | 10 | 6E, 6F French version Definitions by EP by 26.02.10/ Version française des définitions par EP pour le 26.02.10 |
| 020 | H01R 12/00-12/38 | E | JP | 26.03.10 | A | IB | 30.04.10 | A | 10 | 7F French version Definitions by EP by 26.02.10/ Version française des définitions par EP pour le 26.02.10 |
| 021 | H01R 13/00 | E | US | 26.03.10 | A | IB | 30.04.10 | A | 10 | 8E, 8F French version Definitions by EP by 26.02.10/ Version française des définitions par EP pour le 26.02.10 |
| 022 | H01R 24/00 | E | EP | 26.03.10 | A | IB | 30.04.10 | A | 10 | 9E, 10E, 9F, 10F French version Definitions by EP by 26.02.10/ Version française des définitions par EP pour le 26.02.10 |
| 023 | G03F 1/00 | E | US | 26.03.10 | A | EP 26.02.10 | 30.04.10 | A | 10 | 11E |
| 024 | A01M | M | EP | 26.03.10 | A | EP | 30.04.10 | A | 10 | 12F French version Definitions by EP by 26.02.10/ Version française des définitions par EP pour le 26.02.10 |
| 025 | F41H | M | EP | 26.03.10 | A | EP | 30.04.10 | A | 10 | 13E, 13F |
| 026 | F23B | M | JP | 26.03.10 | A | IB | 30.04.10 | A | 10 | 14E, 14F French version Definitions by EP by 26.02.10/ Version française des définitions par EP pour le 26.02.10 |
| 027 | H04B 1/69, H04J 13/00 | E | EP | 26.03.10 | A | IB | 30.04.10 | A | 10 | 15E to 18E, 15F to 18F |
| 028 | F16D | M | EP | 26.03.10 | A | EP | 30.04.10 | A | 10 | 19F French version Definitions by EP by 26.02.10/ Version française des définitions par EP pour le 26.02.10 |
| 029 | H04N 5/335 | E | EP |  | A | IB |  | C | 10 | 20E, 20F |
| 030 | A63C | M | EP | 26.03.10 | A | EP 26.02.10 | 30.04.10 | A | 10 | 21E RCL by EP by 26.02.10 CRL by IB by 26.02.10/ RCL par EP pour le 26.02.10 CRL par IB pour le 26.02.10 |
| 031 | H01J 13/00 | E | EP | 26.03.10 | A | IB | 30.04.10 |  | 10 |  |
| 032 | G06Q | E | EP | 26.03.10 | A | EP 26.02.10 | 30.04.10 | A | 10 | 22E RCL by EP by 26.02.10 CRL by IB by 26.02.10/ RCL par EP pour le 26.02.10 CRL par IB pour le 26.02.10 |

| Project C …/ Projet C … | Area/ Domaine | Technology/ Technique | Rapporteur | Comments/ Observations | Category request/ Catégorie de la demande | French version / Version française | Rapporteur report or proposal/ Rapport ou proposition du rapporteur | Status/État d’avancement | See paragraph(s)/ Voir paragraphe(s) | Technical Annex(es) to this report and remarks/Annexe(s) technique(s) du présent rapport et remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443 | C13 | C | DE |  | B | FR |  | C | 10 | 23E to 26E, 33E, 23F to 33F |
| 447 | G07D | E | EP |  | A | EP |  | C | 10 | 34F |
| 449 | G07B, G08G | E | GB |  | A | FR |  | C | 10 | 35F, 36F RCL by GB by 29.01.10 CRL by IB by 29.01.10/ RCL par GB pour le 26.02.10 CRL par IB pour le 26.02.10 |
| 452 | B82 | E | US | 26.03.10 | A |  | 30.04.10 | A | 10 | 37E, 38E |
| 453 | G01M | E | EP |  | A | EP |  | C | 10 | 39E, 40E, 39F, 40F |
| 455 | C07G | C | EP |  | B | EP |  | C | 10 | 41F, 42F |
| 456 |  | M | GB | 26.03.10 | A |  | 30.04.10 |  | 10 |  |

MAINTENANCE PROJECTS/PROJETS DE MAINTENANCE

| Project M …/ Projet M … | Area/ Domaine | Technology/ Technique | Rapporteur | Comments/ Observations | Category request/ Catégorie de la demande | French version / Version française | Rapporteur report or proposal/ Rapport ou proposition du rapporteur | Status/État d’avancement | See paragraph(s)/ Voir paragraphe(s) | Technical Annex(es) to this report and remarks/Annexe(s) technique(s) du présent rapport et remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011 |  |  | IB | 26.03.10 | B | IB | 30.04.10 |  |  | Proposals by 26.02.10/ Propositions pour le 26.02.10 |
| 012 |  | C | IB | 26.03.10 | B | IB | 30.04.10 |  |  | Proposals by 26.02.10/ Propositions pour le 26.02.10 |
| 013 |  | E | IB | 26.03.10 | B | EP 26.02.10 | 30.04.10 |  | 19 | 69E Proposals by 26.02.10/ Propositions pour le 26.02.10 |
| 014 |  | M | IB | 26.03.10 | B | FR | 30.04.10 |  | 19 | 70E, 70F Proposals by 26.02.10/ Propositions pour le 26.02.10 |
| 033 |  | M | IB | 26.03.10 | B | IB | 30.04.10 | A | 7 | 71E to 89E, 71F to 89F |
| 034 |  | E | IB |  | B | IB |  | C | 7 | 90E to 91E, 90F to 91F |
| 035 |  | C | IB |  | B | IB |  | C | 7 | 92E to 104E, 92F to 104F |
| 036 |  | M | IB | 26.03.10 | B | IB | 30.04.10 | A | 7 | 105E to 108E, 105F to 108F Proposals by IB by 26.02.10/ Propositions par IB pour le 26.02.10 |
| 037 |  | E | IB | 26.03.10 | B | IB | 30.04.10 | A | 7 | 109E to 111E, 109F to 111F Proposals by IB by 26.02.10/ Propositions par IB pour le 26.02.10 |
| 038 |  | C | IB | 26.03.10 | B | IB | 30.04.10 | A | 7 | 112E to 117E, 112F to 117F Proposals by IB by 26.02.10/ Propositions par IB pour le 26.02.10 |
| 101 | C07B | C | SE |  | B | FR |  | C | 19 | 119E, 119F |
| 701 | B60L | M | SE |  | B | CH |  | C | 19 | 120E, 120F |
| 707 | B27G | M | EP | 26.03.10 | B |  | 30.04.10 | A | 19 | 121E |
| 713 | C10J | C | SE | 26.03.10 | B | IB 26.02.10 | 30.04.10 | A | 19 | 122E RCL & CRL by IB by 26.02.10/ RCL & CRL par IB pour le 26.02.10 |
| 714 | C07 | C | SE | 26.03.10 | B |  | 30.04.10 |  | 19 |  |
| 715 | F23Q | M | SE |  | B | IB |  | C | 19 | 123E, 123F |
| 716 | A23K | M | SE |  | B | FR |  | C | 19 | 124E, 124F |
| 717 | C22 | C | EP | 26.03.10 | B |  | 30.04.10 |  | 7 | Initial Proposal by EP by 26.02.10/ Proposition initiale par EP pour le 26.02.10 |
| 718 | C25 | C | EP | 26.03.10 | B |  | 30.04.10 |  | 7 | Initial Proposal by EP by 26.02.10/ Proposition initiale par EP pour le 26.02.10 |
| 719 | A63D | M | SE | 26.03.10 | B |  | 30.04.10 |  | 18 | Initial Proposal by SE by 26.02.10/ Proposition initiale par SE pour le 26.02.10 |
| 720 | C30B | C | US | 26.03.10 | B |  | 30.04.10 |  | 18 | Initial Proposal by US by 26.02.10/ Proposition initiale par US pour le 26.02.10 |
| 721 | C06F | C | EP | 26.03.10 | B |  | 30.04.10 |  | 18 | Initial Proposal by EP by 26.02.10/ Proposition initiale par EP pour le 26.02.10 |
| 722 | G01W | E | RU | 26.03.10 | B |  | 30.04.10 |  | 19 | Initial Proposal by RU by 26.02.10/ Proposition initiale par RU pour le 26.02.10 |

[Annex IV follows/

L’annexe IV suit]