## ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ИС

Предложение подготовлено делегацией Саудовской Аравии

## нынешнее положение дел и имеющиеся проблемы

Делегация Саудовской Аравии отметила следующие ограничения в контексте обмена данными об ИС между различными ведомствами ИС:

- ограничения и трудности, с которыми сталкиваются ведомства ИС: ведомства ИС во всем мире часто сталкиваются с серьезными проблемами при обмене данными и информацией, которые обусловлены различиями информационно-технологической инфраструктуры, несовпадением стандартов данных, а также ограниченностью кадровых ресурсов и организационных возможностей;

- дублирование усилий ведомств ИС: в своей работе ВИС часто сталкиваются с ситуациями, когда они дублируют усилия по обмену данными и обучению моделей. Такое дублирование приводит не только к напрасной трате времени и ресурсов, но и к возникновению несоответствий.

## предлагаемое решение: создание глобальной платформы для содействия обмену данными об ис

Предлагается создать глобальную платформу для информации об интеллектуальной собственности (ИС), разработка и управление которой будут осуществляться под руководством Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в соответствии с национальной политикой, в целях содействия доступности и обмену информацией об ИС в различных форматах, таких как стандарты ВОИС ST.36, ST.96, ST.66, ST.86 или другие адаптированные форматы. Эта предлагаемая платформа может использовать существующие глобальные базы данных, включая Patentscope, Глобальную базу данных по брендам и Глобальную базу данных по образцам. Мы предлагаем создать новую задачу КСВ для изучения этого предложения в сотрудничестве с Международным бюро и заинтересованными ВИС. Делегация Саудовской Аравии предлагает возглавить эту целевую группу, если она будет создана.

## ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ

### Описание и организационная модель

Для решения проблемы фрагментарности запросов данных об интеллектуальной собственности (ИС) мы предлагаем создать глобальную платформу, работающую под руководством ВОИС и обеспечивающую гармонизацию и стандартизацию данных об ИС из различных источников, включая патенты, товарные знаки и промышленные образцы. Платформа будет соответствовать нормам конфиденциальности данных и стандартам охраны ИС, предлагая удобный интерфейс и многоязычную поддержку.

Эта глобальная платформа ИС станет бесценным источником информации для ВИС, облегчая передачу данных между различным ведомствами, поддерживая и ускоряя эффективную деятельность по обмену информацией между ведомствами, а также способствуя стандартизации данных об ИС.

Рис. 1: Предлагаемая архитектура

Предлагаемая архитектура платформы проиллюстрирована на рис. 1; в контексте ее функционирования предполагаются следующие рабочие стадии:

- первая стадия: получение запросов на обмен информацией от ведомств ИС, являющихся бенефициарами;

- вторая стадия: после выполнения установленных требований – включая, например, подписание соглашения – ведомство ИС, получившее запрос на информацию, удовлетворяет его.

### Ожидаемые выгоды и результаты, которых предполагается достичь

Ожидается, что посредством создания такой платформы для обмена данными ВОИС сможет обеспечить следующие выгоды:

- поддержка и содействие всем ведомствам интеллектуальной собственности в обмене имеющейся у них информацией об ИС;

- обеспечение автоматизированного обмена информацией об ИС при наличии аккредитации;

- содействие коммуникации между ВИС по вопросам, связанным с обменом информацией об ИС;

- предоставление доступа к данным в соответствии со всеми стандартами ВОИС;

- возможность безопасного подключения к сети;

- стимулирование инвестиций в информацию об интеллектуальной собственности;

- пополнение базы знаний и поощрение инноваций;

- укрепление международных усилий по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности.

### Ожидаемые проблемы

Как ожидается, при создании этой глобальной платформы необходимо будет устранить следующие проблемы:

- ошибки или несоответствия в данных могут подорвать надежность базы данных и привести к предоставлению пользователям вводящей в заблуждение или неточной информации;

- нарушения или утечки данных могут привести к раскрытию информации ограниченного доступа, что может нанести ущерб отдельным лицам или организациям и привести к юридическому или репутационному ущербу;

- отсутствие сотрудничества или коллизии интересов различных юрисдикций могут препятствовать обмену данными, усилиям по стандартизации и обеспечению общей эффективности базы данных;

- недостаточное финансирование или ослабление поддержки может привести к застою, устареванию данных, а также к снижению полезности и актуальности базы данных.

### Сроки и предлагаемый график реализации проекта

#### Первый год

#### Второй год

### Факторы успеха

Для того чтобы убедиться в том, что платформа достигла первоначально поставленных целей, должны быть выполнены следующие критерии:

- всеобъемлющий характер данных: платформа должна распространяться на широкий спектр видов интеллектуальной собственности, включая патенты, товарные знаки, авторское право и промышленные образцы, а также охватывать различные юрисдикции и исторические данные;

- достоверность и надежность данных: платформа должна обеспечивать высокие стандарты качества данных, обеспечивая их достоверность, последовательность и надежность, с тем чтобы предоставлять пользователям точную информацию;

- удобный интерфейс: платформа должна обеспечивать интуитивно понятный и удобный интерфейс, облегчающий пользователям навигацию, поиск и доступ к необходимой информации;

- расширенные возможности поиска: платформа должна обладать расширенными возможностями поиска, позволяющими пользователям фильтровать, уточнять и анализировать данные об интеллектуальной собственности на основе различных критериев;

- многоязычная поддержка: платформа должна поддерживать несколько языков, ориентируясь на глобальную аудиторию и облегчая доступ пользователям, говорящим на разных языках;

- надежная защита и конфиденциальность: платформа должна обеспечивать строгие меры безопасности для защиты данных об интеллектуальной собственности от несанкционированного доступа, нарушений или неправомерного использования;

- международное сотрудничество: платформа должна способствовать сотрудничеству между национальными и международными ведомствами интеллектуальной собственности, содействуя обмену данными, стандартизации и гармонизации;

- устойчивая модель финансирования: платформа должна иметь устойчивую модель финансирования для обеспечения постоянного сопровождения, обновления данных и расширения функциональных возможностей;

- соответствие нормативно-правовым требованиям: платформа должна соответствовать законам о конфиденциальности данных, правилам охраны интеллектуальной собственности и международным договорам, с тем чтобы работать на основе принципов законности и ответственности.

## первоначальное планирование порядка реализации проектного задания

### Первоначальная ориентировочная смета расходов

| Категория расходов | Ориентировочная смета расходов (в шв. франках) |
| --- | --- |
| Первоначальная разработка | 1 650 000,00 |
| Инфраструктура | 1 000 000,00 |
| Текущее обслуживание | 1 000 000,00 |
| Дополнительные статьи расходов | 200 000,00 |
| ВСЕГО | 3 450 000 |

### Потребности в ресурсах

На этапе планирования следует принять во внимание следующие потребности в ресурсах.

#### Людские ресурсы:

- разработчики базы данных: опытные инженеры-программисты и архитекторы баз данных для проектирования, разработки и поддержки инфраструктуры базы данных;

- специалисты по работе с данными: эксперты в области анализа данных, интеллектуального анализа данных и машинного обучения для обработки, очистки и гармонизации данных об интеллектуальной собственности;

- профильные эксперты: юристы по интеллектуальной собственности, патентные эксперты и специалисты по товарным знакам, обеспечивающие экспертизу и достоверность данных;

- дизайнеры пользовательского интерфейса: UX/UI-дизайнеры для создания удобного и доступного интерфейса базы данных;

- проектные менеджеры: опытные проектные менеджеры для контроля планирования, выполнения и координации проекта.

#### Аппаратные средства:

- аппаратные средства: высокопроизводительные серверы, системы хранения данных и сетевое оборудование для поддержки масштабируемости и производительности базы данных;

- программное обеспечение: системы управления базами данных, средства обработки данных, программное обеспечение для визуализации данных и программное обеспечение для обеспечения безопасности;

- облачная инфраструктура: ресурсы для облачных вычислений в целях обеспечения масштабируемости, гибкости и рентабельности.

#### Ресурсы данных:

- данные об интеллектуальной собственности: доступ к данным об интеллектуальной собственности из различных источников, включая национальные и международные ведомства интеллектуальной собственности, базы данных по патентам, товарным знакам и др.

#### Финансовые ресурсы:

- финансирование разработки: первоначальное финансирование разработки платформы, создания инфраструктуры и сбора данных;

- текущее финансирование: устойчивая модель финансирования для постоянного сопровождения, обновления данных и расширения возможностей.

#### Международное сотрудничество:

- механизмы сотрудничества: механизмы сотрудничества с национальными и международными ведомствами интеллектуальной собственности, способствующие обмену данными и стандартизации;

- опыт работы с различными юрисдикциями: опыт работы с нормативно-правовой базой различных юрисдикций.

#### Соблюдение нормативно-правовых требований:

- юридическая экспертиза: юридические консультации для обеспечения соответствия законам о конфиденциальности данных, нормам в области интеллектуальной собственности и международным соглашениям;

- стратегии управления данными: надежные стратегии управления данными, обеспечивающие их конфиденциальность, безопасность и этичное использование.

#### Планирование в целях обеспечения устойчивости:

- долгосрочная стратегия финансирования: устойчивая модель финансирования в целях поддержки текущей работы и будущего расширения базы данных;

- постоянное совершенствование: стремление к постоянному совершенствованию, улучшению функциональных возможностей и обновлению данных.

[Конец приложения и документа]