|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-R-BW | **R** |
| CWS/4Bis/4  |
| оригинал: английский |
| дата: 22 февраля 2016 г. |

**Комитет по стандартам ВОИС (КСВ)**

**Возобновленная четвертая сессия**

**Женева, 21-24 марта 2016 г.**

ОТЧЕТ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ПРИЛОЖЕНИЙ V И VI И ПЕРЕСМОТРА СТАНДАРТА ВОИС ST.96

*Документ подготовлен Секретариатом*

## ВВЕДЕНИЕ

1. Со времени представления на четвертой сессии Комитета по стандартам ВОИС (КСВ), состоявшейся в мае 2014 г., очередного отчета, Целевая группа по XML для ПС продолжила свою работу в рамках электронного форума, а также в формате онлайн-конференции и очных встреч в целях выполнения задачи № 41 – «подготовить предложение относительно Приложений V и VI к ST.96 для его принятия КСВ и обеспечить необходимый пересмотр и обновление стандарта ВОИС ST.96».
2. Целевая группа по XML для ПС подготовила предложение относительно Приложений V и VI к стандарту ВОИС ST.96 для рассмотрения и принятия КСВ на данной сессии (см. документ CWS/4BIS/12). Целевая группа по XML для ПС также дважды пересмотрела стандарт ST.96 в мае и декабре 2015 г.

## ПЕРЕСМОТР СТАНДАРТА ВОИС ST.96

### Версия 2.0

1. Согласно информации, представленной КСВ в мае 2014 г. (см. документ CWS/4/6), Целевая группа по XML для ПС работала над созданием версии 2.0 стандарта ST.96 с 2012 г., и в мае 2015 г. данная версия была утверждена. В рамках версии  2.0 были пересмотрены основная часть и четыре приложения стандарта ST.96.
2. Версия 2.0 была значительно усовершенствована, в том числе была модернизирована документация по XML-схемам. Основные изменения коснулись:
* ссылки на изображение, платеж, пункт и чертеж в общей области;
* патентной классификации, библиографических данных, публикации и повторной публикации патентов в патентной области;
* категории знака, коллективного товарного знака и классификации товаров и услуг в области товарных знаков; и
* Локарнской классификации, категории ракурса в области образцов.
1. Версия 2.0 опубликована на веб-сайте ВОИС по адресу: <http://www.wipo.int/standards/en/st96/v2-0>.

### Версия 2.1

1. Для устранения незначительных ошибок и включения в XML-схему стандарта ST.96 (Приложение III) новых компонентов была выпущена версия 2.1, при этом другие элементы данного стандарта, включая его основную часть, были также переизданы в виде версии 2.1 для целей совместимости компонентов. В частности, в версию 2.1 были внесены следующие изменения:
* обновлены некоторые компоненты, связанные с пунктами, например com:SmallCapital, com:Sub и com:Sup;
* в схему XML IP com:MeasureUnitCodeType добавлено новое цифровое обозначение Pt («Points» – единицы);
* в некоторые компоненты, касающиеся товарных знаков, например tmk:ApplicantType, добавлен com:PublicationContact; и
* в существующий компонент com:RoleCategoryType добавлено новое цифровое обозначение «Breeder» («Селекционер»).
1. Версия 2.1 является самой свежей на дату составления настоящего документа; она опубликована на веб-сайте ВОИС по адресу: <http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html>.

## ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО XML ДЛЯ ПС

1. После заседания КСВ в мае 2014 г. Целевая группа по XML для ПС провела еще четыре встречи для решения конкретных задач:
* заседание в г. Александрия, Соединенные Штаты Америки (октябрь 2014 г.), было посвящено главным образом разработке XML-схемы для товарных знаков, в частности для обмена электронными сообщениями в рамках Мадридской системы;
* заседание в г. Лондон, Соединенное Королевство (ноябрь 2014 г.), было посвящено главным образом подготовке окончательного проекта двух недоработанных приложений V и VI и разработке версии 2.0;
* заседание в г. Женева, Швейцария (июнь 2015 г.), было посвящено главным образом доработке приложений V и VI; и
* заседание в г. Александрия, Соединенные Штаты Америки (октябрь 2015 г.), было посвящено главным образом подготовке проекта компонентов схемы для обмена сообщениями в рамках Мадридской и Гаагской систем.
1. Еще одним важным направлением работы стала организация межведомственного обмена планами и опытом применения стандарта ST.96 в рамках личной встречи и по каналам электронного форума Целевой группы. Такое сотрудничество представляется весьма полезным, поскольку позволяет участникам помочь друг другу в применении стандарта ST.96 и упрощает процедуру обмена информацией между ведомствами.
2. Для рассмотрения конкретных вопросов или запросов Целевая группа по XML для ПС использует реестр вопросов; на момент составления настоящего документа было зарегистрировано 585 вопросов. Большинство из них закрыты, порядка 40 вопросов пока не решены.

## ПЛАН РАБОТЫ

1. Целевой группой по XML для ПС были получены запросы о развитии стандарта ВОИС ST.96 с целью учета в нем дополнительных рабочих требований. Большинство из этих ходатайств уже приняты к сведению, однако остаются несколько нерешенных вопросов. Они перечислены ниже.

### Общее

* Пакетное предложение/Операция для процедур подачи заявки и продления в режиме онлайн в рамках системы «одного окна»

### Патенты

* Отчет о поиске/письменное сообщение
* Библиографические данные для свидетельства дополнительной охраны (SPC)
* Возобновление патентов
* Приоритетный документ
* Данные о правовом статусе
* Формы PCT
* Операции
* Поправки

### Товарные знаки

* Электронные сообщения в рамках Мадридской системы

### Образцы

* Электронные сообщения в рамках Гаагской системы
* Библиографические данных об образцах
1. Целевая группа предварительно договорилась включить следующие вопросы в следующую версию XML-схемы стандарта ST.96.
* Электронные сообщения в рамках Мадридской системы
* Электронные сообщения в рамках Гаагской системы
* Библиографические данные для свидетельства дополнительной охраны (SPC)
* Отчет о поиске/письменное сообщение
1. Для подготовки следующей версии XML-схемы стандарта ST.96 Целевая группа по XML для ПС планирует организовать в 2016 г. заседание в очной форме.

*14. КСВ предлагается:*

 *(a) принять к сведению результаты работы Целевой группы по XML для ПС и отчет ее руководителя, представленные в настоящем документе; и*

 *(b) принять к сведению план работы Целевой группы по XML для ПС, изложенный выше, в пунктах 11-13.*

[Конец документа]