**ПРОЕКТ «дорожной карты высокого уровня» для электронного обмена данными
с ведомствами в рамках Гаагской системы**

**версия 0.6**

**06/02/2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Q4-2016** | **Q1-2017** | **Q2-2017** | **Q3-2017** | **Q4-2017** | **Q1-2018** | **Q2-2018** | **Q3-2018** | **Q4-2018** | **Q1-2019** | **Q2-2019** | **Q3-2019** | **Q4-2019** | **Q1-2020** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Международное бюро  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детальные спецификации  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение ST.96 Bulletin stream |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка вспомогательной системы для гранулярных компонентов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объявление ST.96 официальным форматом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение гранулярного компонента ST.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевая группа по XML для ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование канала передачи сообщений ведомства-МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование канала передачи сообщений МБ-ведомства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публикация ST.96 V3 |  |  |  | Oct-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIPO и ВПТЗ США |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прототип канала передачи сообщений МБ-ведомства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Официальный формат данных (МБ - ведомства)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTD, Гаагская система | Период действия | Период завершения действия |  |  |
| ST.96, Гаагская система |  |  | Бета-версия | Период действия  |
| **Официальный формат данных (ведомства - МБ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECA IN DTD, Гаагская системаST.96, Гаагская система**Другие события** | Период действия | Период завершения действия |  |  |
| Бета-версия | Период действия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение Российской Федерации  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение Канады  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая группа по Гаагской системе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КСВ |  |  | 29 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заседание Целевой группы по XML для ПС 2017 г. |  |  |  | сент. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публикация сопроводительных примечаний при объявлении ST.96 официальной версией |  |  |  | Будет определено позднее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Конец приложения и документа]

Присоединение **Рабочие задания**