R

A/48/15

ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА:  2 ИЮЛЯ 2010 Г.

Ассамблеи государств-членов ВОИС

Сорок восьмая серия заседаний

Женева, 20 – 29 сентября 2010 г.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ НОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И ПРАВИЛ (ФПП) И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ (МСУГС)

подготовлен Секретариатом

1.	Настоящий документ содержит Отчет о ходе внедрения информационно-технологических модулей в целях обеспечения соблюдения новых Финансовых положений и правил (ФПП) и Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС) (документ WO/PBC/15/18), который передается на рассмотрение пятнадцатой сессии Комитета ВОИС по программе и бюджету (КПБ) 
(1-3 сентября 2010 г.).

2.	Рекомендация КПБ в отношении этого документа будет включена в «Резюме рекомендаций, вынесенных Комитетом по программе и бюджету на его пятнадцатой сессии, проходившей 1-3 сентября 2010 г.» (документ А/48/24).

3.	Ассамблеям государств-членов ВОИС и Союзов, административные функции которых она выполняет, каждой в той степени, в которой это ее касается, предлагается одобрить рекомендацию Комитета по программе и бюджету, вынесенную в отношении документа WO/PBC/15/18, как это отражено в документе A/48/24.

[Приложение следует]

R

wo/pbc/15/18

ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА:  28 ИЮНЯ 2010 Г.

Комитет по программе и бюджету

Пятнадцатая сессия

Женева, 1 – 3 сентября 2010 г.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ НОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И ПРАВИЛ (ФПП) И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ (мсугс)

подготовлен Секретариатом

1.	На сорок третьей сессии Ассамблей (24 сентября – 3 октября 2007 г.) государства-члены в принципе согласились с переходом Всемирной организации интеллектуальной собственности на Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) к 2010 г. (см. документы А/43/5 и А/43/16, пункт 255).  Это решение явилось частью инициативы на уровне системы Организации Объединенных Наций, поддержанной Генеральной Ассамблеей (см. резолюцию A/RES/60/283 (IV) 1) и направленной на замену действующих Стандартов учета системы Организации Объединенных Наций (СУСОНН) стандартами МСУГС, которые признаны на международном уровне.  Положительные результаты замены заключаются в повышении качества внутреннего контроля и транспарентности, отображении более детальной информации о расходах и доходах и обеспечении большей согласованности и сопоставимости финансовой отчетности за различные периоды и между различными организациями.

2.	На тринадцатой сессии Комитета по программе и бюджету (КПБ) в декабре 2008 г. Секретариат представил свое Предложение о внедрении информационно-технологических модулей для обеспечения соблюдения новых Финансовых положений и правил и МСУГС:  требования, предъявляемые к системам управления закупочной деятельностью и активами и к другим системам в связи с необходимостью обеспечения соблюдения МСУГС (см. документ WO/PBC/13/6(d)).  В нем содержалась информация о ходе внедрения МСУГС с указанием того, что на тот момент реализация проекта отставала от графика и что в связи с этим будут предприняты дополнительные усилия по обеспечению внедрения МСУГС в 2010 г. (см. документ WO/PBC/14/6).  В бюджете, содержавшемся в предложении, были подробно указаны ресурсы, необходимые для решения задач, относящихся и к обеспечению соблюдения МСУГС и к введению в действие Финансовых положений и правил (ФПП).  КПБ рекомендовал Ассамблеям одобрить это предложение, а также ассигновать сумму в 4 200 000 шв. франков. Эта рекомендация была одобрена на сорок шестой сессии Ассамблей в декабре 2008 г. (см. документ А/46/12, пункт 47).

3.	На четырнадцатой сессии КПБ, состоявшейся в сентябре 2009 г., Секретариат представил Отчет о ходе внедрения информационно-технологических модулей в целях обеспечения соблюдения новых Финансовых положений и правил и МСУГС (см. WO/PBC/14/6), содержащий информацию о состоянии проекта и произведенных на к тому моменту расходах.  КПБ принял отчет к сведению, и его рекомендация была одобрена на сорок седьмой сессии Ассамблей в сентябре 2009 г. (см. документы A/47/9 и A/47/16, пункт 300).  Ниже приводится подробный отчет о прогрессе, достигнутом с момента представления последнего отчета о реализации предложения (известного как «проект ФПП-МСУГС»).

I.  ПРОЕКТ ФПП-МСУГС

4.	В ВОИС действует система управления финансами и бюджетом «PeopleSoft» (СУАИ).  В связи с введением в действие новых ФПП и переходом на МСУГС в предложении, представленном Комитету по программе и бюджету (см. документ WO/PBC/13/6(d)), было предусмотрено внедрение дополнительных модулей «PeopleSoft» и модернизация существующих технических решений для обеспечения соблюдения ФПП и МСУГС к началу двухлетнего периода 2010-2011 гг.

5.	В рамках проекта ФПП-МСУГС ВОИС стремится достичь следующих положительных результатов:

–	обеспечение соблюдения МСУГС посредством расширения функциональных возможностей;

–	введение в действие ФПП на основе использования автоматизированных электронных средств;

–	внедрение передовой практики закупочной деятельности на основе более эффективных и упрощенных процедур оформления заявок и закупки;

–	объединение в единое целое закупочной процедуры и подготовки финансовой документации;

–	повышение качества бюджетного мониторинга и контроля;  и

–	принятие мер по повышению квалификации персонала посредством внедрения передовой практики, основанной на планировании общеорганизационных ресурсов (ПОР).

Вышеперечисленные положительные результаты уже достигнуты, и они будут развиваться и далее на основе постоянного усовершенствования применяемых решений.

- Осуществление проекта было завершено 15 января 2010 г. (т.е. в срок, в пределах бюджета и без серьезных сбоев).  После этого вступил в действие механизм поддержки и стабилизации, который в настоящее время функционирует нормально.  В порядке поддержки и обслуживания был проведен ряд проверок с участием пользователей.  По результатам этих проверок были определены возможности для усовершенствования модулей, которые в настоящее время детально изучаются и которые будут реализованы в рамках Этапа II осуществления проекта в 2010 г.  Эти усовершенствования, которые включают модернизацию процессов, касающихся ССУ, ПРООН и поездок третьих лиц, будут финансироваться за счет остатка бюджетных средств по проекту ФПП-МСУГС, как это поясняется в примечании 2 в пункте 9, ниже.

- На протяжении всего периода осуществления проекта ФПП-МСУГС велся «журнал извлеченных уроков», с тем чтобы их можно было использовать на последующих этапах осуществления проекта.  Некоторые из важнейших уроков включают следующее:

–	обеспечение каскадированной связи по всей Организации;

–	организация профессиональной подготовки, которая не носила бы общего характера, а была максимально приближена к реальной жизни, причем в форме укороченных целенаправленных курсов;

–	проведение в рамках всего проекта регулярных проверок на предмет готовности к быстрому внесению изменений;  и

–	ознакомление членов проектной группы с подходом и методикой до начала их применения.

- Уроки, извлеченные в ходе реализации проекта ФПП-МСУГС, будут учитываться при осуществлении всех будущих проектов, связанных с ПОР, и в частности Предложения о внедрении всеобъемлющей комплексной системы планирования общеорганизационных ресурсов (см. WO/PBC/15/17), которое будет представлено на пятнадцатой сессии Комитета по программе и бюджету.

- Ниже приводятся сводные данные об остатке средств, выделенных на осуществление проекта:

Оценка расходов по проекту ФПП-МСУГС по состоянию на 30 апреля 2010 г.

(в шв. франках)

| Статья расходов | Бюджет проекта | Фактические расходы (примечание 1) | Текущее сальдо (примечание 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Базирование прикладных программ | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение программного обеспечения | 280 879 | 267 450 | 13 429 |
| Проектный персонал | 888 000 | 495 000 | 393000 |
| Временное замещение пользователей | 606 000 | 353 926 | 252 074 |
| Внешний партнер по осуществлению проекта (примечание 3) | 2 036 100 | 1 979 842 | 56 258 |
| Обучение персонала | 190 000 | 42 896 | 147 104 |
| Поддержание связи и проч. | 50 000 | 9 582 | 40 418 |
| Чрезвычайный резерв (примечание 4) | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Итого | 4 200 979 | 3 148 696 | 1 052 283 |

Примечание 1:	Фактические расходы включают расходы на СУАИ в 2009 и 2010 гг.

Примечание 2:	Текущее сальдо – это бюджет за вычетом фактических расходов. За счет сальдо будут покрыты расходы на усовершенствования в рамках Этапа II в 2010 г. на сметную сумму в 140 тыс. шв. франков.

Примечание 3:	Фактические расходы на внешнего партнера по осуществлению проекта включают 176 тыс. шв. франков на оказание поддержки уровня 1 до конца 2010 г. (изначально не было включено в бюджет).

Примечание 4:	Из Чрезвычайного резерва будет выплачено 82 тыс. шв. франков на цели покрытия расходов, связанных с актуарными оценками МСУГС (изначально не было включено в бюджет проекта).

- Как следует из вышеприведенной таблицы, проект будет реализован в пределах первоначального бюджета.  По завершении двух этапов проекта любой неизрасходованный остаток будет перечислен в резервы сразу после аудиторской проверки проекта.

- Помимо финансирования из резервного фонда, которое было санкционировано Ассамблеями, за период с ноября 2007 г. по июнь 2010 г. из регулярного бюджета было выделено в общей сложности 339 468 шв. франков.  Эта сумма покрыла расходы на оплату услуг консультанта, оказывающего помощь в разработке политики и процедур МСУГС, внедрения различных модификаций СУАИ, необходимых для подготовки специальной отчетности в соответствии с требованиями МСУГС, консультационных услуг, связанных со стоимостной оценкой инвестиционной собственности Мадридского союза и земли, принадлежащей ВОИС, услуг внешнего подрядчика по физической проверке наличия принадлежащего ВОИС оборудования и четырехдневной учебной подготовки эксперта по МСУГС из компании «PricewaterhouseCoopers».

II.  ПРОГРЕСС В ОБЛАСТИ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ФПП

- Как уже отмечалось, осуществление проекта ФПП-МСУГС было завершено 15 января 2010 г.  В рамках этого проекта был введен в действие автоматизированный электронный модуль для ФПП, и ВОИС достигла следующих положительных результатов:

A.	Укрепление нормативных рамок и улучшение управления финансовой деятельностью

  - Запуск модернизированных и автоматизированных процессов

  - Установление рамок для обеспечения более согласованного внутреннего контроля и подотчетности с учетом роли пользователей, автоматизированных процедур одобрения и рабочего процесса.

  - Повышение эффективности бюджетного мониторинга и контроля

B.	Повышение квалификации персонала

- Подготовка к внедрению системы ПОР в полном объеме посредством обучения и просвещения персонала в целях обеспечения применения пользователями передовых методов, задействования потенциала многофункциональности и понимания важности высококачественных данных во всей Организации.

III.  ПРОГРЕСС В ОБЛАСТИ ПЕРЕХОДА НА МСУГС И ПЛАН РАБОТЫ НА 2010 Г.

- Проект, связанный с составлением финансовых отчетов в соответствии с требованиями МСУГС, осуществляется по графику, и предполагается, что годовые финансовые ведомости за 2010 г. будут составлены в новом формате.  Внешний аудитор завершил анализ финансовой политики и процедур в контексте МСУГС и представил окончательное заключение.  Вопросы, поднятые Внешним аудитором будут отражены в плане перехода на МСУГС.

- Отчет об управлении финансовой деятельностью за 2008-2009 гг. (ОУФ):  В рамках перехода на МСУГС были внесены изменения в формат Отчета об управлении финансовой деятельностью за 2008-2009 гг., а именно в него впервые были включены такие дополнительные ведомости, как сводная балансовая ведомость, ведомость доходов и расходов, ведомость чистого капитала, и ведомость движения денежной наличности.  Кроме того, были расширены примечания к финансовым отчетам, а именно в них были включены многочисленные сведения, раскрытие которых предписывается МСУГС.  Ведомости, включенные в ОУФ, являются первым шагом в направлении обеспечения представления дополнительной информации и повышения транспарентности.

- Аудиторская проверка сальдо на конец периода 2008-2009 гг. после корректировки в соответствии с МСУГС:  В настоящее время Финансовая служба производит все необходимые корректировки для пересчета данных об активах, пассивах и чистом капитале ВОИС с применением метода полного начисления для их отражения в отчете о финансовом положении в соответствии со стандартами МСУГС. После завершения этой работы пересмотренный отчет о финансовом положении будет проанализирован Внешним аудитором, и будут внесены окончательные поправки в сальдо на конец периода, отраженное в балансовой ведомости за 2008-2009 гг. Этот процесс корректировки и анализа предполагается завершить в четвертом квартале 2010 г.

- Кроме того, будут подготовлены все примечания к финансовым отчетам, отвечающие требованиям МСУГС в отношении раскрытия информации, а затем они будут представлены для анализа и комментирования Внешнему аудитору, который в ходе своей аудиторской проверки рассмотрит также руководство по применению МСУГС.

- В 2010 г. будет осуществляться постоянный мониторинг связанных с переходом на МСУГС операций по учету поступлений и расходов, и такие операции будут, по мере необходимости, заноситься в журнал корректировок в соответствии с требованиями МСУГС.  Это призвано облегчить переход от составления ведомости доходов и расходов в формате ОУФ к соответствующему требованиям МСУГС отчету о результатах финансовой деятельности к концу 2010 г.

- Процесс составления первых соответствующих требованиям МСУГС финансовых отчетов ВОИС на основе фактических доходов и расходов в 2010 г., а также данных об активах, пассивах и чистых активах по состоянию на 31 декабря 2010 г. планируется завершить в первом квартале 2011 г., а именно к 31 марта 2011 г., как это и предусматривается ФПП.

- Секретариат представил Внешнему аудитору детальный анализ требуемой корректировки сальдо активов, пассивов, резервов и нераспределенного чистого дохода по состоянию на конец периода для целей преобразования балансовой ведомости Организации в отчет о финансовом положении, составленный в соответствии с требованиями МСУГС.  Внешний аудитор проанализирует предоставленную ему бухгалтерскую информацию и сообщит о результатах своей проверки.  Секретариат внесет окончательные корректировки, рекомендованные аудиторами, с целью обеспечить полный переход ВОИС на МСУГС в 2010 г.

20.	Комитету по программе и бюджету предлагается рекомендовать Ассамблеям государств-членов ВОИС принять к сведению содержание настоящего документа.

[Конец документа]

[Конец Приложения и документа]