**R**

Эмблема ВОИС

Эмблема Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)
Устремленные вверх изогнутые линии на эмблеме Всемирной организации интеллектуальной собственности символизируют прогресс человечества, движимый инновациями и творчеством

**WO/GA/54/****14**

**ОРИГИНАЛ:** **английский**

**ДАТА:** **23 августа 2021 г.**

# Генеральная Ассамблея ВОИС

**Пятьдесят четвертая (25-я очередная) сессия  
Женева, 4–8 октября 2021 г.**

Вопросы, касающиеся даты внедрения стандарта ВОИС ST.26

*Документ подготовлен Секретариатом*

## Введение

1. На своей четвертой возобновленной сессии, состоявшейся в марте 2016 г., Комитет по стандартам ВОИС (КСВ) принял стандарт ВОИС ST.26 «Рекомендуемый стандарт представления перечней нуклеотидных и аминокислотных последовательностей с использованием языка XML (расширяемого языка разметки)».
2. В целях содействия внедрению стандарта ВОИС ST.26 Международное бюро ВОИС в тесном сотрудничестве с ведомствами Целевой группы по перечням последовательностей разработало пакет программ WIPO Sequence. В состав WIPO Sequence входит следующее: инструмент для настольных систем, позволяющий патентным заявителям подготавливать перечни последовательностей аминокислот и нуклеотидов в соответствии с требованиями стандарта ВОИС ST.26, и веб-сервис WIPO Sequence Validator, который помогает ведомствам проверять соответствие поданных перечней последовательностей этому стандарту.
3. На своей пятой сессии, состоявшейся в 2017 г., государства-члены достигли договоренности об одновременном внедрении стандарта ВОИС ST.26 на национальном, региональном и международном уровнях 1 января 2022 г. (далее — дата радикального перехода, см. пункты 42–44 документа CWS/5/22).
4. В связи с нехваткой времени для реализации поправок к Инструкции к РСТ в целях внедрения стандарта ВОИС ST.26, которые, как ожидается, будут приняты на Ассамблее РСТ в октябре 2021 г., некоторые ведомства сообщили Международному бюро, что они будут испытывать трудности с завершением необходимой подготовки до 1 января 2022 г.; либо в плане отражения поправок к Инструкции к РСТ, либо в плане внесения изменений в собственные инструкции для реализации национальных процессов на основе процессов РСТ, предусмотренных Инструкцией и Административной инструкцией.
5. С учетом этого Целевая группа по перечням последовательностей согласилась с предложением о переносе даты радикального перехода на 1 июля 2022 г. Соответственно, предлагается, чтобы поправки к Инструкции к PCT вступили в силу 1 июля 2022 г., а не 1 января 2022 г., как было рекомендовано ранее, и чтобы государства-члены внесли изменения в свои планы в целях обеспечения вступления в силу своих национальных законов и внедрения ИТ-систем в ту же дату.
6. В целях получения мнений патентных ведомств об этом предложении Международное бюро выпустило [циркулярное письмо C. PCT 1626/C. CWS. 150,](https://www.wipo.int/export/sites/www/cws/en/circulars/files/cws_150.pdf) в котором ведомствам было предложено направить свои замечания по поводу рекомендации отложить дату радикального перехода на стандарт ВОИС ST.26 на всех уровнях.

## Резюме ответов на циркулярное письмо

1. Международное бюро получило ответы на упомянутое выше циркулярное письмо от ведомств следующих 29 государств-членов и региональных ведомств: Австрии, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Дании, Германии, Израиля, Канады, Китая, Кыргызстана, Литвы, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Перу, Португалии, Республики Корея, Российской Федерации, Сингапура, Словакии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Украины, Хорватии, Чили, Швеции, Японии, Евразийской патентной организации (ЕАПО) и Европейского патентного ведомства (ЕПВ).
2. Во всех ответах была выражена поддержка рекомендации о переносе даты радикального перехода на стандарт ВОИС ST.26 на национальном, региональном и международном уровнях на 1 июля 2022 г. Некоторые ведомства отметили, что готовы к внедрению стандарта ST.26 в первоначальную дату, но поддерживают отсрочку, поскольку считают, что самое важное — это скоординированный и одновременный переход от стандарта ST.25 на стандарт ST.26 в согласованную дату. Это необходимо для того, чтобы не допустить путаницы среди заявителей из-за различающихся требований к подаче в разных ведомствах и одновременно ограничить параллельную обработку файлов, подготовленных по стандартам ST.25 и ST.26.
3. Некоторые ведомства также отметили, что отсрочка даст возможность всем ведомствам продолжить направлять отзывы о программном пакете WIPO Sequence с целью обеспечения работы всех необходимых функций для заявителей и ведомств, а также предоставит ведомствам и пользователям дополнительное время для более глубокого ознакомления с этим пакетом.
4. Одно ведомство предложило Международному бюро организовать повторный тренинг для заинтересованных сторон ближе к дате внедрения. Это связано с тем, что некоторым пользователям может потребоваться дополнительная подготовка по причине того, что изначальный тренинг (на английском языке) был проведен на раннем этапе, а затем была утверждена эта шестимесячная отсрочка. С учетом этого предложения и просьб других сторон Международное бюро намерено организовать необходимое обучение до новой предлагаемой даты внедрения. Это ведомство также попросило добавить дополнительную информацию в руководство пользователя и руководство по использованию программного пакета WIPO Sequence. Международное бюро ожидает получения обратной связи относительно того, какая дополнительная информация должна быть добавлена в эти руководства.
5. Еще одно ведомство запросило подтверждение того, что отложенная дата перехода не будет изменена на первоначальную дату после согласования с государствами-членами. Это ведомство также заявило, что ВОИС (и государствам-членам) нужно понимать, что у этого ведомства, как у международного поискового органа (МПО) PCT, нет другого выбора, кроме как использовать пересмотренный бланк ISA/202. Этот бланк будет использоваться с 1 января 2022 г. независимо от того, будет ли переход отложен или нет, даже до его официального утверждения, в связи с ограничениями в обновлении ИТ-системы ведомства.

## Предложение

1. С учетом всех вышеупомянутых положительных откликов на циркулярное письмо предлагается перенести дату радикального перехода на стандарт ВОИС ST.26 на национальном, региональном и международном уровнях с 1 января 2022 г. на 1 июля 2022 г.
2. *Генеральной Ассамблее ВОИС предлагается принять во внимание содержание настоящего документа, рассмотреть и утвердить 1 июля 2022 г. в качестве новой даты радикального перехода на стандарт ВОИС ST.26 на национальном, региональном и международном уровнях, как предлагается в пункте 12 выше.*

[Конец документа]