R

wo/pbc/15/17

ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА:  30 ИЮЛЯ 2010 Г.

Комитет по программе и бюджету

Пятнадцатая сессия

Женева, 1-3 сентября 2010 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ (ПОР)

подготовлено Секретариатом

- Главная цель ВОИС состоит в поощрении инноваций и творчества в интересах экономического, социального и культурного развития всех стран с помощью сбалансированной и эффективной системы ИС.  Успешное выполнение Организацией стоящих перед ней стратегических задач будет зависеть в первую очередь от обеспечения того, чтобы она неизменно обладала потенциалом гибкой и эффективной организации, способной выступать в качестве глобального лидера в решении вопросов в области ИС.

- Для обеспечения гибкости и эффективности ВОИС необходимо наладить «оперативную связь между самой Организацией, ее государствами-членами, пользователями и основными заинтересованными сторонами» (Стратегическая цель VIII) и создать «эффективную структуру административно-финансовой поддержки» (Стратегическая цель IX), позволяющей ей получать результаты в рамках своих программ.  Это означает:

    - более эффективное обслуживание государств-членов и всех заинтересованных сторон;

    - ориентацию процесса планирования программ и управления ими на достижение конкретного результата;

    - эффективное управление людскими и финансовыми ресурсами;

    - оказание надежной оперативной поддержки программам;  а также – и это главное –

    - обеспечение эффективности, транспарентности и подотчетности.

- В Среднесрочном стратегическом плане ВОИС (СССП) (находится в стадии согласования с государствами-членами) сформулировано несколько важнейших стратегий, позволяющих создать в большей степени ориентированную на оказание услуг, эффективную, транспарентную и подотчетную Организацию.  Всеобъемлющая система ПОР будет способствовать осуществлению этих стратегий посредством обеспечения инструментария, необходимого для:

  - предоставления государствам-членам и всем заинтересованным сторонам полной информации о результативности деятельности и использовании ресурсов:  транспарентность;

  - укрепления взаимосвязи между использованием ресурсов и запланированными и утвержденными государствами-членами результатами:  подотчетность;

  - четкой увязки функций и обязанностей с надлежащими уровнями полномочий в соответствии с системой подотчетности в Организации:  подотчетность;

  - сбора данных «у источника» для их использования в последующих звеньях цепи управления:  эффективность;

  - оптимизации обработки операций и данных:  эффективность;

  - своевременного предоставления точных данных и информации из единого надежного источника:  транспарентность и эффективность;

  - соблюдения требований внутреннего контроля, безопасности данных, конфиденциальности и аудиторской проверки:  подотчетность;

  - сведения воедино информации о пользователях и повышения качества предоставляемых пользователям услуг:  ориентация на предоставление услуг.

- Именно поэтому введение в действие такой системы ПОР справедливо определено в качестве одной из ключевых инициатив Программы стратегической перестройки (ПСП) и является важнейшим элементом, обеспечивающим выполнение нескольких задач ПСП.  Осуществление ПСП было инициировано Генеральным директором в октябре 2008 г. с целью решить серьезные внутренние и внешние проблемы, с которыми столкнулась Организация.  Программа была задумана для того, чтобы придать новый импульс усилиям по укреплению культуры и ценностей Организации, повышению эффективности ее рабочих процессов и обеспечению более тесной увязки ее программ, структуры и ресурсов с девятью стратегическими целями.  Она охватывает следующие четыре ключевых направления – ориентацию на предоставление услуг пользователям, функционирование в качестве единого целого, подотчетность в отношении результатов и экологическую, социальную и управленческую ответственность, - которые призваны способствовать выполнению программ ВОИС и реализации ее стратегических целей (см. Диаграмму I).

Диаграмма I

Цели и программы ВОИС, реализации которых способствует Программа стратегической перестройки

- Введение в действие систем ПОР даст возможность ВОИС создать инструментарий, процессы и общие условия, способствующие укреплению важнейших ценностей.  В частности, благодаря этой системе наделенные должными полномочиями руководители во всей Организации будут получать информацию, необходимую для улучшения обслуживания пользователей, служебной деятельности и управления ресурсами.  Она также существенно укрепит потенциал административно-управленческого сектора по оказанию поддержки основным секторам благодаря повышению качества услуг и производительности труда.

- ВОИС приступила к поэтапному введению в действие своей системы ПОР в 2003 г. после того, как она получила одобрение государств-членов на осуществление проекта СУАИ, направленного на удовлетворение потребностей Организации в области составления финансовой и бюджетной отчетности.  Проект был осуществлен в установленные сроки и в пределах бюджета, и соответствующая система начала эффективно функционировать с 2004 г.  В декабре 2008 г. государства-члены одобрили предложение о введении в действие модулей управления закупочной деятельностью и активами, обеспечивающих полное соблюдение Финансовых положений и правил (ФПП) и Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС).  Эта система была введена в эксплуатацию в январе 2010 г. в соответствии с планом и в пределах утвержденного бюджета.  ВОИС входит в число тех немногих организаций системы ООН, которые полностью перешли на МСУГС.

- Поэтапный подход (в отличие от подхода «большого взрыва») позволил ВОИС успешно осуществить эти проекты в управляемом режиме.  Организация извлекла из них целый ряд уроков, важнейшими из которых является необходимость в обеспечении приверженности и лидерства со стороны высших руководителей, создании благоприятной организационной структуры и установлении четкой нормативно-правовой базы, способствующей повышению ответственности, подотчетности и компетенции.

- В настоящее время ВОИС сформировала единый административно-управленческий сектор, возглавляемый Помощником Генерального директора.  Кроме того, Генеральный директор учредил структуру для руководства и управления ПСП на основе принципа коллективной ответственности группы высшего руководства.  Наличие организационно-управленческой структуры на высшем административном уровне является – как показывает опыт организаций государственного и частного секторов – одним из важнейших факторов обеспечения успешного внедрения системы ПОР.

- Осуществление двух предыдущих проектов (СУАИ и ФПП–МСУГС) дало возможность ВОИС заложить основы системы ПОР и удовлетворить основные потребности в обеспечении выполнения рабочих функций в таких областях, как финансы, бюджет, поездки, закупочная деятельность и управление активами.  Однако, как показано на Диаграмме II (План текущих решений ВОИС), все еще сохраняются значительные функциональные пробелы.  Кроме того, пока не удалось достичь успеха в интеграции уже действующих компонентов ПОР в модули прежней системы.  Нынешняя система начисления заработной платы в ВОИС, которая используется уже свыше десяти лет, с трудом справляется с удовлетворением растущих оперативных потребностей, и ее обслуживание вызывает все большие трудности.  Замена этой системы – один из главных приоритетов.  В полной мере преимущества системы ПОР будут реализованы лишь тогда, когда она будет использоваться как единое целое во всей Организации.

Диаграмма II

План текущих решений ВОИС

- В настоящее время ВОИС предлагает устранить пробелы и удовлетворить насущные потребности с помощью введения в действие всеобъемлющей системы ПОР путем осуществления портфеля проектов на основе четко сформулированного общего подхода к реализации и нормативно-правовой базы, обеспечивающей комплексное управление ресурсами.  Общий подход к осуществлению портфеля проектов будет определять дальнейшие направления усилий по оказанию административно-управленческих услуг.  Он будет служить общим руководством для каждой функциональной области, охватываемой портфелем проектов.  В результате осуществления портфеля проектов будут устранены основные функциональные пробелы, отраженные в текущем плане решений ВОИС (для административно-управленческих систем), в таких областях, как управление людскими ресурсами и их развитие, планирование и составление бюджета и управление качеством общеорганизационной деятельности.  При разработке общего подхода и плана осуществления портфеля проектов ПОР будут полностью учтены потребности государств-членов, заинтересованных сторон и пользователей услуг Организации в информации, поскольку система ПОР будет служить «главным хранилищем» данных о программах, финансовых операциях и результатах деятельности.  Ярким примером указанных потребностей является потребность во всеобъемлющей и точной информации и отчетах о деятельности Организации в области развития, включая проекты, осуществляемые в рамках Повестки дня в области развития.  Необходимость в анализе информации и подготовке отчетов может потребовать внесения изменений в уже внедренные системы и инструментарий, и данное предложение предусматривает возможность внесения таких изменений и усовершенствований.

- Новый функциональный модуль будет полностью интегрирован в существующие системы (финансы, бюджетная отчетность, закупочная деятельность, поездки и управление активами).  Система ПОР обеспечит также инструментарий для сведения воедино информации о пользователях и повышения качества предоставляемых им услуг.  На Диаграмме III, ниже, представлен план будущих комплексных решений ВОИС.

Диаграмма III

План будущих комплексных решений ВОИС

- Хотя предлагаемый подход и предусматривает комплексное осуществление, он все же построен по принципу реализации проектов, которые разбиты на отдельные этапы и ограничены по своему охвату для облегчения управления ими.  Он заключается в разработке всеобъемлющего комплексного плана, по которому будут функциональные и оперативные модули создаваться в рамках отдельных проектов.  Это обеспечит согласованность и системное продвижение в реализации всего портфеля в целом.  Кроме того, поэтапный подход даст Секретариату возможность установить контрольные ориентиры, с которыми можно будет сопоставлять достигнутый прогресс и подтверждать обязательства в отношении последующих этапов осуществления после надлежащего анализа внешних и внутренних факторов, способных повлиять на процесс реализации.  Предлагаемый подход к реализации позволит снизить основные риски, связанные с осуществлением проектов ПОР, благодаря эффективному управлению портфелем и использованию в модулях ПОР последних достижений.

- Итогом осуществления предлагаемого портфеля проектов станет создание базового контура системы ПОР ВОИС, который будет развиваться на протяжении последующих пяти лет, как это показано на Диаграмме IV.

Диаграмма IV

Динамика развития модулей ПОР ВОИС

- Основные преимущества введения в действие системы ПОР можно кратко охарактеризовать следующим образом:  (i)  модернизация ключевых функций ВОИС в области административного руководства, управления и обслуживания пользователей;  (ii)  повышение производительности труда;  и (iii) создание потенциала, позволяющего представлять государствам-членам и руководству более качественную информацию о результативности деятельности и использовании ресурсов.

- Общие сметные расходы на реализацию портфеля проектов составляют примерно 25 млн. шв. франков за пятилетний период.  Они включают расходы на базирование прикладных программ, приобретение программного обеспечения, проектный персонал, временное замещение пользователей, выплату вознаграждения внешним партнерам по реализации, обучение персонала, поддержание связи и проч.  По мере развертывания и ввода в эксплуатацию систем/модулей в последующие проекты Программы и бюджета в статьи регулярного бюджета будут включаться текущие расходы на обслуживание и обеспечение функционирования систем.

- В Приложении к настоящему документу, озаглавленном «Предложение по введению в действие всеобъемлющей комплексной системы планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР)» приводится более детальная информация, касающаяся истории вопроса, ожидаемого положительного эффекта, сферы охвата проекта, важнейших результатов, ключевых элементов подхода, этапов и ориентировочных сроков осуществления, организации и общего руководства программой, сметных расходов и механизма отчетности.  При подготовке данного предложения Секретариат учел рекомендации, вынесенные по результатам комплексной повсеместной оценки, а также рекомендации Комитета ВОИС по аудиту и Внешнего аудитора.  Кроме того, он всесторонне проанализировал и учел уроки, извлеченные из предыдущих проектов ВОИС, а также уроки, извлеченные другими организациями системы ООН и международными организациями.

17.	Комитету по Программе и бюджету предлагается рекомендовать Ассамблеям государств - членов:

(i)	одобрить предложение об осуществлении проекта ПОР, содержащееся в Приложении к настоящему документу;  и

(ii)	ассигновать на эти цели из резервов  25 млн. шв. франков, которые будут выделяться для такого использования в соответствии с планом и с учетом хода реализации портфеля проектов в течение предусмотренного срока реализации, как это указано в пункте 15 настоящего документа и в пункте 24 Приложения к настоящему документу.

[Приложение следует]