|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| WO/PBC/18/13 |  |  |
| оригинал: английский |  |  |
| дата: 30 июня 2011 г. |  |  |

Комитет по программе и бюджету

Восемнадцатая сессия

Женева, 12 - 16 сентября 2011 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИя НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ)

Документ подготовлен Секретариатом

# ИСТОРИЯ ВОПРОСА

- 1.	Стратегический план в области информационно-коммуникационных технологий Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на 2010 – 2015 гг. предусматривает создание «Гибких, отвечающих современным требованиям и надежных общих служб аппаратного и программного обеспечения ИКТ в целях своевременного и экономически эффективного удовлетворения растущих требований в области ИКТ, включая необходимость обеспечения бесперебойности деятельности».

- Эта возможность способствует достижению Стратегической цели IX «Эффективная структура административно-финансовой поддержки, позволяющая ВОИС выполнять свои программы» и, в частности, следующих ожидаемых результатов «инвестиции в ИКТ тесно связаны со стратегическими приоритетами и позволяют получить бизнес – преимущества»,  «эффективные, действенные, качественные и ориентированные на потребности заказчика услуги, предоставляемые как внутренним пользователям, так и внешним заинтересованным сторонам» и «новый конференц-зал и связанные с ним объекты для проведения встреч представителей государств-членов».  Фундаментальное значение имеют вопросы, касающиеся поддержания нормальной оперативной деятельности ВОИС и удовлетворения растущих потребностей.  Кроме того, устаревшие и лишенные поддержки технологии повышают риск эксплуатационных сбоев.  Они также являются более дорогостоящими в обслуживании.

- Рамки этой возможности включают в себя, среди прочего:

-	Модернизацию технологий, а именно замену действующих систем АТС технологией на основе компьютерной сети (IP-телефонизация), обновление устаревшей сети.

-	Внедрение ИКТ, в том числе сети, систем телефонии и средств обслуживания конференций, в новом административном здании и новом конференц-зале.

4.	Хотя предлагаемый бюджет на 2012 - 2013 гг. уже покрыл эксплуатационные расходы, одноразовые расходы, описанные ниже (которые относятся к капитальной замене ИКТ), потребуются для снижения оперативных рисков до приемлемого уровня.  Кроме того, капитальная замена имеет большое значение для достижения более высокой рентабельности ИКТ, а в дальнейшем для сохранения расходов по эксплуатации ИКТ в рамках предлагаемого бюджета на 2012 - 2013 гг., несмотря на значительно возросший спрос.  В результате предлагаемые инвестиции будут способствовать тому, чтобы эксплуатационные расходы поддерживались на уровнях, предусмотренных в предлагаемых Программе и бюджете на двухлетний период 2012 - 2013 гг.

## ОБОРУДОВАНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ИКТ, ДЛЯ НОВОГО КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

- Продолжается развитие технологий современного обслуживания конференций.  Недавний эксперимент и разработки, осуществленные ВОИС в плане проведения сессий конференций в прямом эфире или в записи через Интернет, оказались успешными. Для удовлетворения растущего спроса на такие услуги и обеспечения более широкого охвата удаленных участников встреч, передовые сетевые технологии и службы обслуживания конференций необходимо будет разместить в новом конференц-зале, прилегающих к нему залах для заседаний, а также залах для заседаний, расположенных в других зданиях ВОИС.

Сметные расходы:

| № | Категория | Описание | Смета расходов (в шв. франках) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сетевое оборудование | Сетевые коммутаторы для подключения 900+ мест, точки доступа Wi-Fi, универсальная система мобильной связи и т.д. | 450 000 |
| 2. | Телефоны | IP-телефоны и связанная с ними инфраструктура ИТ | 30 000 |
| 3. | Усовершенствованное оборудование конференц-зала для совместной работы, дистанционного участия, обеспечения возможности доступа и т.д. | Оборудование видеоконференций для дистанционных презентаций; цифровая запись; сетевое вещание; видео-по-запросу, титрование и т.д. | 600 000 |
|  | ИТОГО |  | 1 080 000 |

## ЗАМЕНА УСТАРЕВШЕЙ АТС Nortel Meridian

- В 2011 г. в новом административном здании ВОИС была введена в действие современная система IP-телефонии.  В то же время сотрудники ВОИС, находящиеся в других зданиях, по-прежнему полагаются на устаревшие телефонные станции Nortel Meridian, обеспечившие телефонизацию.

- Устаревшие системы Nortel выработали свой ресурс, и их модернизация была бы дорогостоящим мероприятием.  Поддержание двух параллельных систем телефонии также увеличивает эксплуатационные затраты и усложняет процедуры администрирования, обслуживания и поддержки. Кроме того, сложившаяся ситуация препятствует выполнению таких функций, как эффективная маршрутизация внешних вызовов.  В заключение, необходимо и экономически эффективно заменить устаревшую систему телефонной связи той же технологией, которая уже внедрена в новом административном здании.

Сметные расходы:

| № | Категория | Описание | Смета расходов (в шв. франках) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена АТС Nortel Meridian | Ввод в действие аппаратно-программного обеспечения IP-телефонии в существующих зданиях ВОИС | 850 000 |
| 2. | Стоимость проекта | Услуги по установке и внедрению | 250 000 |
|  | ИТОГО |  | 1 100 000 |

## ЗАМЕНА НАСТОЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

- Настольные персональные компьютеры (ПК) в ВОИС работают в операционной системе Microsoft Windows XP и Office 2003.  К концу предстоящего двухлетнего периода средний возраст ПК будет приближаться к семи годам. Большинство этих возрастных ПК не могут работать эффективно в новой программной среде.

- И Windows XP, и Office 2003 приближаются к окончанию срока эксплуатации.  Ныне действующий устаревший интерфейс ПК также препятствует развитию новых функциональных возможностей, направленных на повышение эффективности коммуникации и совместной работы, таких как развертывание системы унифицированных коммуникаций, отличающейся такими свойствами, как мобильность, управление присутствием и мультимедийная поддержка для обмена сообщениями и проведения видео конференций.

Сметные расходы:

| № | Категория | Описание | Смета расходов (в шв. франках) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппаратное обеспечение ПК | Замена | 2 100 000 |
| 2. | Программное обеспечение ПК | Обновление до Office 2010 и Windows 7 | 450 000 |
| 3. | Стоимость проекта | Услуги по установке и внедрению | 450 000 |
|  | ИТОГО |  | 3 000 000 |

## РЕЗЮМЕ

- В итоге предлагаются следующие капиталовложения:

| № | Описание | Смета расходов (в шв. франках) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование, связанное с ИКТ, для нового конференц-зала | 1 080 000 |  |
| 2. | Замена устаревшей АТС Nortel Meridian | 1 100 000 |  |
| 3. | Замена платформы настольных рабочих мест | 3 000 000 |  |
|  | ИТОГО |  | 5 180 000 |

- Это предложение подготовлено в соответствии с принципами и утвержденным механизмом, применяемыми для использования резервов, которые были одобрены государствами-членами в ходе проведения сорок восьмой серии заседаний (20-29 сентября 2010 г.).

- Комитету по программе и бюджету предлагается:

- (i)	принять к сведению содержание этого документа;  и

- (ii)	рекомендовать Ассамблеям государств-членов ВОИС утвердить сумму в размере 5 180 000 швейцарских франков, используемую из резервов для осуществления проекта по капиталовложениям в ИКТ, описанного в настоящем документе.

[Конец документа]