Projet de feuille de route de haut niveau pour l'échange de données électroniques
avec les offices dans le cadre du système de La Haye	version	0.6

06/02/2017

|  | 4e trimestre 2016 | 1er trimestre 2017 | 2e trimestre 2017 | 3e trimestre 2017 | 4e trimestre 2017 | 1er trimestre 2018 | 2e trimestre 2018 | 3e trimestre 2018 | 4e trimestre 2018 | 1er trimestre 2019 | 2e trimestre 2019 | 3e trimestre 2019 | 4e trimestre 2019 |  | 1er trimestre 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bureau international |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spécifications détaillées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise à l'essai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lancement du ST.96 Bulletin Stream |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Élaboration de systèmes d’arrière-plan pour les composantes ayant des sous-divisions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Annoncer que la norme ST.96 est le format qui fait autorité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lancer la composante ST.96 et ses éléments connexes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Évaluation des communications des offices vers le Bureau international |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Évaluation des communications du Bureau international vers les offices |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publication de la version 3 de la norme ST.96 |  |  |  | Oct. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIC et USPTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototype de communications du Bureau international vers les offices |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Format de données faisant autorité (Bureau international vers les offices) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTD de La Haye | En vigueur |  |  |  |  |  |  | Période d'abandon progressif |  |  |  |  |  |  |  |
| ST.96 - La Haye |  |  | BETA |  |  |  |  | En vigueur |  |  |  |  |  |  |  |
| Format de données faisant autorité (offices vers Bureau international) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hague MECA IN DTD ST.96 - La Haye Autres événements | En vigueur |  |  |  | Période d'abandon progressif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BETA |  |  |  | En vigueur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adhésion de la Fédération de Russie |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adhésion du Canada |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Groupe de travail de La Haye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CWS |  |  | 29 mai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réunion de l'équipe d'experts chargée de la norme XML4IP en 2017 |  |  |  | Sept. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publication d'un avis d'information pour indiquer que la version faisant autorité sera la norme ST.96 |  |  |  | à déterminer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Fin de l’annexe et du document]

Travaux