ПРОЕКТ «дорожной карты высокого уровня» для электронного обмена данными
с ведомствами в рамках Гаагской системы

версия	0.6

06/02/2017

|  | Q4-2016 |  | Q1-2017 | Q2-2017 | Q3-2017 | Q4-2017 | Q1-2018 |  | Q2-2018 |  | Q3-2018 |  | Q4-2018 |  | Q1-2019 |  | Q2-2019 |  | Q3-2019 |  | Q4-2019 | Q1-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Международное бюро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детальные спецификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение ST.96 Bulletin stream |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка вспомогательной системы для гранулярных компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объявление ST.96 официальным форматом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение гранулярного компонента ST.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевая группа по XML для ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование канала передачи сообщений ведомства -МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование канала передачи сообщений МБ-ведомства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публикация ST.96 V3 |  |  |  |  | Oct-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIPO и ВПТЗ США |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прототип канала передачи сообщений МБ-ведомства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Официальный формат данных (МБ - ведомства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTD, Гаагская система | Период действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Период завершения действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST.96, Гаагская система |  |  |  | Бета-версия |  |  |  |  |  |  | Период действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Официальный формат данных (ведомства - МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MECA IN DTD, Гаагская система ST.96, Гаагская система Другие события | Период действия |  |  |  |  | Период завершения действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бета-версия |  |  |  |  | Период действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение Российской Федерации |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение Канады |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая группа по Гаагской системе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КСВ |  |  |  | 29 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заседание Целевой группы по XML для ПС 2017 г. |  |  |  |  | сент. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публикация сопроводительных примечаний при объявлении ST.96 официальной версией |  |  |  |  | Будет определено позднее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Конец приложения и документа]

Присоединение Рабочие задания