**ПРОЕКТ «дорожной карты высокого уровня» для электронного обмена данными  
с ведомствами в рамках Гаагской системы**

**версия 0.6**

**06/02/2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Q4-2016** | | **Q1-2017** | **Q2-2017** | **Q3-2017** | **Q4-2017** | **Q1-2018** | | **Q2-2018** | | **Q3-2018** | | **Q4-2018** | | **Q1-2019** | | **Q2-2019** | | **Q3-2019** | | **Q4-2019** | **Q1-2020** |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Международное бюро |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Детальные спецификации |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Тестирование |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Введение ST.96 Bulletin stream |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Подготовка вспомогательной системы для гранулярных компонентов |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Объявление ST.96 официальным форматом |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Введение гранулярного компонента ST.96 |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Целевая группа по XML для ПС |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Тестирование канала передачи сообщений ведомства  -МБ |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Тестирование канала передачи сообщений МБ-ведомства |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Публикация ST.96 V3 |  | |  |  | Oct-17 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| CIPO и ВПТЗ США |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Прототип канала передачи сообщений МБ-ведомства |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **Официальный формат данных (МБ - ведомства)** |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| DTD, Гаагская система | Период действия | | | | | | | | | | Период завершения действия | | | | | | | | | |  |  |
| ST.96, Гаагская система |  |  | | Бета-версия | | | | | | | Период действия | | | | | | | | | | | |
| **Официальный формат данных (ведомства - МБ)** |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| MECA IN DTD, Гаагская система  ST.96, Гаагская система  **Другие события** | Период действия | | | | | Период завершения действия | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| Бета-версия | | | | | Период действия | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Присоединение Российской Федерации |  |  | |  |  | ? |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Присоединение Канады |  |  | |  |  |  |  | ? | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Рабочая группа по Гаагской системе |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| КСВ |  |  | | 29 мая |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Заседание Целевой группы по XML для ПС 2017 г. |  |  | |  | сент. 2017 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Публикация сопроводительных примечаний при объявлении ST.96 официальной версией |  |  | |  | Будет определено позднее |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

[Конец приложения и документа]

Присоединение **Рабочие задания**