cWS/12/4

原文：英文

日期：2024年7月29日

产权组织标准委员会（标准委）

第十二届会议
2024年9月16日至19日，日内瓦

关于第41号任务的报告

国际局编拟的文件

## 摘　要

.	XML4IP工作队负责开发和维护构成产权组织标准ST.96的可扩展标记语言（XML）组件。工作队每月举行一次会议，讨论包括可能修订产权组织标准ST.96在内的事宜。自产权组织标准委员会（标准委）上届会议以来，开发工作的重点便是开发商标和工业品外观设计法律状态XML架构。第8.0版计划于2024年10月1日发布，并计划纳入这些架构的最终版本草案。

## 背　景

.	在2023年举行的第十一届会议上，标准委注意到XML4IP工作队关于开展第41号任务活动的进展报告（见文件CWS/11/2），第41号任务说明如下：

“确保对产权组织标准ST.96进行必要的修订和更新。”

.	XML4IP工作队每月以虚拟方式举行一次会议，讨论修订产权组织标准ST.96的提案。在2月的会议上，工作队确认了2024日历年的以下开发重点（不分先后顺序）：

- 于2024年10月1日发布第8.0版，其中包含新的法律状态架构（商标和外观设计组件）；

- 最终确定专利记录/交易架构，以便纳入下一版中；

- 最终确定工业品外观设计法律状态XML架构；

- 支持里斯本体系向ST.96过渡；以及

- 支持马德里主管局API的相关开发。

## 第41号任务的进展报告

### 修订和实施产权组织标准ST.96

.	XML4IP工作队同意于2024年10月发布产权组织标准ST.96的单一修订版。因此，自2023年12月举行上届标准委会议以来，产权组织标准ST.96未发布新版本。产权组织标准ST.96计划发布的下一个版本是第8.0版。需要提醒的是，XML4IP工作队已“快速”批准产权组织标准ST.96的修订。

.	在从XML4IP事项登记簿中删除旧条目方面取得了重大进展，工作队就此建议修订产权组织标准ST.96，供其审议。如果超过6个月未收到反馈意见，旧条目会被暂时搁置。2024年，登记簿中被暂时搁置的条目清单大幅缩减。这要归功于国际局在月度会议上作出共同努力，强调了登记簿上的这些事项。

.	如上文第3段所述，工作队2024年的两项主要开发重点是开发法律状态XML架构和最终确定专利记录组件。下文详细介绍了这些架构的开发情况。

### 专利记录架构

.	在2月和3月的月度会议上，工作队讨论了最终确定专利记录XML架构所需的更新。需要解决的未决事项之一，是产权组织标准ST.27是否应用作专利记录组件的一部分。在工作队就如何解决这一问题达成一致之前，最终确定这些架构的进展将会受阻。

### 商标和工业品外观设计法律状态架构

.	为开发商标和工业品外观设计法律状态架构，获得提名的业务领域专家审查了产权组织标准ST.61和ST.87的附件二。专家组审议了每个类别中缺失的补充数据，并对附件作出了必要修订。标准委在第十一届会议上批准了经修订的产权组织标准ST.61附件二（见CWS/11/28第122段）。

.	今年建议修订产权组织标准ST.27、ST.61和ST.87，详见文件CWS/12/19。对产权组织标准ST.87提出修订建议之后，对附件二和产权组织标准ST.96中定义的补充数据进行了映射对比。将产权组织标准ST.96中的某些组件从tmk名称空间移至com，以供重新使用以及创建的任何新组件使用。计划将工业品外观设计法律状态XML架构与商定的商标法律状态XML架构一并纳入第8.0版，前提是工作队能及时就此达成一致。

### 版权孤儿作品元数据

.	国际局于5月举行了关于产权组织标准ST.96版权孤儿作品元数据改进建议的讲习班。在此之后，提出了下一步工作的两个选项：在产权组织标准ST.96第8.0版中纳入最新版本的权利人和创意作品类别代码，或在有主管局准备好实施之前，冻结这些类别的任何开发工作。国际局建议将新的版权孤儿作品类别代码纳入第8.0版，编写本文件时，工作队正在审议这项提案。有关这项工作情况的更多信息，可见文件CWS/12/21。

## 挑　战

.	与许多标准委工作队的情况一样，需要开展的工作很多，而成员的时间有限。每月召开一次会议确实有助于推进工作，但在实现每年年初提出的工作计划内容方面进展甚微。具体来说，这些问题包括：

- 个别修订缺乏反馈；

- 针对开发中的架构的新一轮讨论缺乏反馈；

- 需要管理的主题数量众多，其中一些已讨论多年；以及

- 参加讨论的主要是发达国家。

## 未来工作

.	XML4IP工作队将根据工作队成员的要求，继续开发新的XML架构并改进现有架构。2024年工作计划中的未完成事项将转入2025年工作计划。

.	请标准委员会：

- 注意本文件的内容；

- 注意计划于2024年10月1日发布的第8.0版；以及

- 注意上文第11段和第12段所述XML4IP工作队的挑战和工作计划。

[文件完]

[尾注接上页]

[尾注见下页]

[脚注接前页]

[脚注见下页]