

**cWS/13/**/29

**原文：英文**

**日期：2025年10月17日**

产权组织标准委员会（标准委）

**第十三届会议**2025**年**11**月**10**日至**14**日，日内瓦**

自然人和法律实体全球标识符

国际局编拟的文件

## 概　要

1. 国际局介绍了自产权组织标准委员会（标准委）上次会议以来全球标识符项目的情况，并分享了该项目的下一步工作。

## 背　景

1. 在2023年标准委第十一届会议上，国际局报告了全球标识符项目的进展。该项目旨在建立一个全球平台，为每位自然人或法人实体提供统一标识符，以便在全球知识产权体系及司法管辖区对其进行一致、准确且安全的识别（见文件CWS/11/28第160至165段）。
2. 在2024年第十二届会议上，标准委注意到国际局就全球标识符项目自第十一届会议以来取得进展的报告。国际局强调该项目对知识产权界的重要性，并简要介绍了项目的三个阶段（见文件CWS/12/29第150至152段）。

## 项目进展

1. 项目第二阶段于2024年10月启动，目前正以试点模式推进。在第二阶段，计划最终确定最低可行产品（MVP）文档，包括使用条款协议和治理文档，并开发用于测试的沙盒环境。作为第二阶段的一部分，还计划在参与局、知识产权行业协会及志愿者企业间使用模拟数据开展测试。
2. 沙盒系统的技术架构规范已于2024年12月更新。全球标识符治理框架（含使用条款协议与隐私声明）自2025年第一季度起进入整合阶段。计划在测试期间对相关文件进行审查并酌情完‍善。
3. 此外，国际局于2025年第一季度研究了自然人和法人实体身份验证的相关服务与解决方案，还评估了当前市场做法，并与项目成员及观察员分享了研究和评估结果。

### 用户参与活动

1. 2025年开展了两项关键用户参与活动：首先，国际局于2025年6月至7月邀请多家知识产权密集型公司参与了一项调查，了解其对全球标识符的可能采用的态度，和测试全球标识符的意向；其次，对部分公司进行访谈，以进一步详细了解其需求和要求。
2. 全球共有69家公司回复了本次调查。在69份答复中，66家公司确认在全球标识符投入使用后可能或很可能使用。此外，在69家公司中，38家确认有意参与全球标识符试点的测试工作。它们认可全球标识符能为名称标准化、数据协调以及知识产权所有权精准检索带来明显益处。
3. 随后，国际局与知识产权密集型公司开展了30场深度访谈（含联合及双边形式），更详细地探讨对全球标识符的需求和要求。与作为访谈环节之一的简短调查不同，23位受访者认为在发布全球标识符前实施强身份验证至关重要。一旦发布，受访者也能看到全球标识符明显的商业价值。因此，26家受访公司确认需要将全球标识符公布，用于已注册知识产权以方便检索，21家受访公司还认为将全球标识符作为知识产权交易授权的手段很重要。
4. 访谈活动的主要成果之一是，各方认识到全球标识符可通过统一做法，显著减少在处理知识产权申请人或权利人姓名地址变更和知识产权转让方面的成本和时间。同时，国际局也认识到知识产权行业在全球范围内转让知识产权的强烈兴趣，这正是全球标识符的主要用例之一。

## 下一步工作

1. 考虑到上述用户参与活动收集的反馈，国际局决定重点推进知识产权转让工作，这被视为全球标识符最有意义的用例。另一个涉及知识产权申请人或权利人名称地址变更的用例也将在这一背景下研究。
2. 为此，国际局已启动一个项目来收集、分析以下两方面的业务需求：在不同司法管辖区转让知识产权权利（即全球转让），和开发支持全球转让的信息技术解决方案。全球标识符在全球转让流程中的必要性将在项目期间进一步详细研究。
3. 关于知识产权权利人名称地址的变更，国际局正与全球标识符项目的成员、观察员以及参与的法律实体合作，共同开发集中式全球地址簿。该全球地址簿旨在通过单一请求简化名称和地址的变更流程。全球地址簿可与全球转让平台一起使用或关联起来，从而简化所有权变更流程。
4. 请标准委注意本文件的内容。

[文件完]