# 关于制定一项用可扩展标记语言(XML)
表示核苷酸和氨基酸序列表的新WIPO标准的报告

欧洲专利局(EPO)编拟的文件

## 1.	背景情况

WIPO标准委员会（CWS）在第一届会议（2010年10月25日至29日）上成立了序列表工作队，负责执行第44号任务：

“制定一项关于基于可扩展标记语言（XML）的核苷酸和氨基酸序列表表示方法的建议，以作为WIPO标准通过。提交这项新WIPO标准的提案时，应一并提交报告，说明该标准对现有WIPO标准ST.25的影响，包括提出对标准ST.25的必要修改。”

工作队还被要求：

“就该标准对《PCT行政规程》附件C可能产生的影响与PCT相关机构进行联络。”

欧专局被委以工作队牵头人的职责，并随后在WIPO的维基论坛上进行了五轮讨论。将ST.25的技术方面与附件C（《PCT行政规程》）进行区别的原则获得了2011年上届PCT/MIA会议和2011年PCT工作组的同意。

## 2.	进展报告

工作队于2011年2月根据欧专局编写的草案开始工作。许多局参与了这一过程，并在WIPO相关的维基论坛上发表了有用的意见。

2012年3月，工作队完成了可由各局用于与各自的公众进行咨询的标准草案。这些咨询的结果到8月底已经知晓，并得到了汇总。

公众的意见中提出了几个重要问题，希中一些需要与数据库提供方进行协商。各份文件定稿并交标准委员会之前，这些问题必须得到解决。关于ST.25格式的序列表转为新标准(以及从新标准转回)的可能性，评估工作被推迟到新标准冻结之后。

## 3.	路线图

2013年2月至4月将进行第六轮讨论，随后于2013年6月进行最后一轮讨论。

因此，新标准的草案预计将于2013年夏季定稿，可供标准委员会于2014年通过。

[附件和文件完]