| الويبـو |  | WO/GA/27/4 الأصل : بالانكليزية التاريخ : 21/9/2001 |
| --- | --- | --- |

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة

جنيـف

الجمعية العامة للويبو

الدورة السابعة والعشرون (الدورة العادية الخامسة عشرة)

جنيف ، من 24 سبتمبر/أيلول الى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2001

المباني : المبنى الجديد

مذكرة المدير العام

1 -	بحثت لجنة البرنامج والميزانية ، في دورتها الرابعة المنعقدة في الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر/أيلول 2001 ، الاقتراحات المتعلقة بالمبنى الجديد . وترد الاقتراحات في الوثيقة WO/PBC/4/3 الملحقة بهذه الوثيقة . وترد آراء الدول الأعضاء الممثلة في اللجنة بشأن تلك الاقتراحات في تقرير تلك اللجنة المرفق بالوثيقة A/36/3 .

2 -	ووفقا لقرار الجمعية العامة الصادر سنة 1998 (أنظر الفقرة 30 من الوثيقة WO/GA/23/7) ، بما في ذلك كل قراراتها المعنية ، ومع مراعاة نتائج المسابقة الهندسية الدولية ، استعرضت اللجنة الموضوع مطولا ورأت أن من المستحيل في الوقت الحالي اتخاذ قرار بشأن أي من الخيارات المقترحة فيما يتعلق بتشييد مبنى جديد للويبو . وقررت اللجنة أن توصي الجمعية العامة بما يلي :

"1"	مطالبة مكتب مراجعة الحسابات الاتحادي التابع لحكومة سويسرا ، بوصفه المراجع الخارجي لحسابات الويبو ، أو إلى خبراء خارجيين آخرين يحددهم مراجع الحسابات الخارجي في مجالات يرى أنها خارجة عن اختصاصـه ، بالتشاور مع رئيس لجنة البرنامج والميزانية والمنسقين الإقليميين ، بتولي تقييم مشروع تشييد مبنى جديد ، بالتعاون مع المكتب الدولي والمهندس صاحب التصميم الفائز وجهات معينة أخرى حيثما يكون ذلك ملائماً ؛

"2"	واقتراح إدراج المهمات التالية في إطار التقييم :

(أ)	توفير أحدث المعلومات عن احتياجات المنظمة العملية الحالية والمتوقعة مع إيلاء اهتمام خاص لعمليتي التخطيط وتقييم الاحتياجات ليشمل ذلك ما يلي :

(1)	أثر الاستثمارات الرئيسية ولا سيما ما ينصب منها في مجال تكنولوجيا المعلومات بهـدف تعزيز فعالية المنظمة ،

(2)	والعواقب الإدارية المترتبة على مركـز للمؤتمرات ومردوديته ،

(3)	وتقييم للحلول البديلة للمرافق التقنية ؛

(ب) وتقييم الاقتراح المتعلق بالمبنى من حيث قدرته على تحقيق أهداف المنظمة العملية على نحو عالي المردودية مع ضمان أعلى قيمة ممكنة للأموال الموظفة ؛

(ج) وإعداد تقييم للمخاطر بإدراج ما يترتب من آثار المشروع المالية على المنظمة والتكاليف الإضافية التي قد تنجم عن المشروع ؛

"3"	ودعوة مراجع الحسابات الخارجي والخبراء الخارجيين الآخرين إلى تقديم تقاريرهم في الوقت المناسب إلى لجنة البرنامج والميزانية لتنظر فيها في أبريل/نيسان 2002 .

"4" ومطالبة الأمانة بإسداء المشورة إلى الدول الأعضاء من خلال المنسقين الإقليميين ، في الوقت الذي يجري فيه التقييم ، بإعداد تقرير كتابي مفصل عن الالتزامات القانونية المتعلقة بالمشروع ، إن وجدت ، وسائر التدابير التي يمكن اتخاذها ، في موعد أقصاه 30 يناير/كانون الثاني 2002 ؛

"5" ومطالبة الأمانة باتخاذ الترتيبات الإدارية والتخطيطية اللازمة لمشروع البناء ، شريطة ألا تستبعد تلك الترتيبات أي خيار قد يبرز خلال التقييم .

[تلي ذلك الملحقات]

ATTACHMENT

أولا-	مقدمة

1-	في دورتها الثالثة والعشرين (الدورة الاستثنائية العاشرة) المعقودة في سبتمبر/أيلول 1998 ، أقرت الجمعية العامة ما يلي :

( أ )	تشييد مبنى جديد للمكاتب على قطعة الأرض الجديدة يسع 500 مكان عمل على الأقل ويفي بالمواصفات ويلبي الحاجة الى المرافق الوارد وصفها في الفقرات من 8 الى 11 من الوثيقة WO/GA/23/5 (بما في ذلك موقف السيارات تحت الأرض (300 مكان تقريبا)) ؛

(ب)	وتشييد قاعة رئيسية جديدة للمؤتمرات تسع 600 مقعد على قطعة أرض الويبو الحالية ودمجها ببنية مبنى الويبو الرئيسي ، كما ورد وصف ذلك في الفقرات 23 و24 و25 و29 و30 من الوثيقة WO/GA/23/5 ؛

(جـ)	واضافة أماكن لتوقيف السيارات (280 مكانا تقريبا) تمديدا لمرافق توقيف السيارات الحالية في مبنى الويبو الرئيسي ، كما ورد وصف ذلك في الفقرة 35 من الوثيقة WO/GA/23/5 ؛

( د)	والشروع في مسابقة هندسية دولية جديدة لتشييد مبنى المكاتب المذكور على قطعة الأرض الجديدة وقاعة المؤتمرات الرئيسية المذكورة على قطعة أرض الويبو الحالية وموقف السيارات الاضافي المذكور ، كما ورد وصف ذلك في الوثيقة WO/GA/23/5 ؛

(هـ)	وتخصيص مبلغ قدره 5ر82 مليون فرنك سويسري على الأكثر من الصندوق الاحتياطي الخاص للمباني الاضافية والحوسبة من أجل تنفيذ المشروعات المذكورة أعلاه ، على أن يكون من المفهوم أن من غير الجائز تخصيص نفقات اضافية للمشروعات مقارنة بالمبلغ الذي سبق أن صرحت به لجنة الميزانية ولجنة المباني والجمعية العامة (الفقرة 34 من الوثيقة WO/BC/20/3-WO/PC/10/3 والفقرة 30 من الوثيقة WO/GA/23/7)

2-	واذ تعترف الأمانة بأنه لا يمكن تقدير التكلفة بدقة الا بعد المسابقة الهندسية الدولية ، فقد وضعت تقديرا أوليا للتكاليف لأغراض وضع ميزانية ارشادية وتخصيصها في يوليه/تموز 1998 (أنظر الفقرة 51 من الوثيقة WO/GA/23/5) وقد خصصت المبلغ الأولي المشار اليه آنفا وقدره 5ر82 مليون فرنك سويسري كما هو مبين في الجدول 1 .

الجدول 1 : التكاليف الأولية المقدرة في يوليه/تموز 1998 (بالفرنكات السويسرية)

| البنود | التكلفة المقدرة (بالملايين) |
| --- | --- |
| المسابقة الهندسية الدولية (لتشييد مبنى المكاتب الجديد وقاعة المؤتمرات الرئيسية الجديدة وموقف السيارات الاضافي) | 5ر1 |
| اعداد المواصفات التفصيلية للمبنى (لتشييد مبنى المكاتب الجديد وقاعة المؤتمرات الرئيسية الجديدة وموقف السيارات الاضافي) | 0ر2 |
| تشييد مبنى المكاتب الجديد وما يتصل به من مرافق | 0ر51 |
| أثاث مبنى المكاتب الجديد وأجهزته ومعداته | 0ر5 |
| تشييد قاعة المؤتمرات الرئيسية الجديدة | 0ر15 |
| تشييد موقف السيارات الاضافي | 0ر8 |
| المجموع | 5ر82 |

ثانيا-	التقدم المحرز في المبنى الجديد الى غاية يونيه/حزيران ‏2001

3-	تم تعيين هيئة تحكيم دولية في يونيه/حزيران 1999 تتألف من 15 محكما دائما وثلاثة محكمين بدلاء (بمن فيهم عدد من المهندسين المعماريين المرموقين ومسؤولين حكوميين كبار وخبراء قانونيين من خمس قارات مختلفة) .

4-	وفي يوليه/تموز 1999 ، وافقت هيئة التحكيم ، مدعومة من فريق من الخبراء التقنيين من جنيف ، على الوثائق التي ترسل الى المرشحين المحتملين . وتضمنت تلك الوثائق خلفية عن الويبو وعن أجزاء المبنى الثلاثة والميزانية الارشادية المخصصة لها . وتضمنت أيضا قائمة بالمرافق العصرية التي ينبغي توافرها في المبنى الجديد تنفيذا للخطة الواردة في الوثيقة WO/GA/23/5 التي تصف المبنى الجديد بأنه مبنى "ذكي" وعملي ويشتمل على أحدث تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشييد . وينبغي أن يكون المبنى الجديد قابلا للتكييف من الناحية البيئية وأقل استهلاكا للطاقة . ويبين الجدول 2 بعض الأمثلة على المرافق المذكورة في الوثائق .

الجدول 2 : مرافق رئيسية مختارة من مبنى المكاتب الجديد

| المرافق | المساحة (بالمتر المربع) |
| --- | --- |
| مساحة تحت الأرض مخصصة لموقف الشاحنات* | 300 2 |
| طابق تحت الأرض للتخزين | 000 2 |
| مساحة تحت الأرض مخصصة للتفريغ* | 920 1 |
| بهو متعدد الأغراض* | 700 |
| قاعة للتدريب على تكنولوجيا المعلومات* | 600 |
| مكتبة وقاعة للمطالعة* | 500 |
| مرافق معدة لراحة الموظفين* | 400 |
| مركز اعلامي ومساحة للتخزين* | 320 |
| وحدة طبية* | 300 |

*	هذه المرافق لم تذكر في الوثيقة WO/GA/23/5 لكنها وردت في الوثائق الخاصة بالمسابقة التي أقرتها هيئة التحكيم الدولية .

5-	وأبدت نحو 800 شركة هندسية من 62 بلدا اهتمامها بالمسابقة ، وقد تأهل 186 مقترحا للدورة الثانية من المسابقة . وبعد تلك المرحلة ، تقدم 27 مشاركا مؤهلا بمقترحات رسمية . ومن ثم منحت هيئة التحكيم الجائزة الأولى الى الشركة الألمانية بهنش وبهنش وشركاؤه ("شركة بهنش") في شهر مارس/آذار 2000 .

6-	واختارت هيئة التحكيم الفكرة التي تقدمت بها شركة بهنش ومفادها تحقيق الانسجام الهندسي مع المحيط الذي يشيد فيه المبنى الجديد . ومن الأمثلة على ذلك قولها : "يندرج المبنى ضمن موقعه بحيث ينسجم مع المناظر القائمة ويجلب المحيط الخارجي الى الداخل" . وفي المشروع الذي قدمته شركة بهنش ، أكدت على ادماج المناظر المحيطة بالمبنى في التصميم مما يجعل المنتفعين بالمبنى لا يتصورونه على أنه بنية ثابتة وانما بنية مجسمة ومنفتحة يمكن "ملؤها" حسب المتطلبات المتغيرة .

7-	ويدعو التصميم الفائز الى ادماج مبنى المكاتب الجديد في محيطه . وكما يبين المرفق ألف لهذه الوثيقة في بعض رسوم المبنى ، تتضح الفكرة بتوفير المزيد من الضوء والمساحة الطبيعيَّين داخل المبنى مقارنة مثلا بالتصميم المعمول به في مبنى الويبو القائم (أرباد بوكش) . ويجسد ذلك متطلبات الحجم الكبير للمبنى . وفي تقدير الأمانة ، يحتاج مشروع شركة بهنش الى 000 220 متر مكعب لانجازه . وقد كانت فكرة انسجام المبنى مع محيطه وراء القرار الذي اتخذته هيئة التحكيم . ومع مراعاة ذلك القرار ، من المفروض الحفاظ على التصميم كله بقدر ما يمكن من الناحية العملية لدى تنفيذ المشروع ، ومن المفروض أيضا توفير الموارد الضرورية لنجاحه .

8-	وبعد اختيار الفائز في مارس/آذار 2000 ، تم ابرام اتفاق تعاقدي مع شركة بهنش في أغسطس/آب 2000 مما سمح لها ببدء اعداد مواصفات أكثر تفصيلا للتصميم . وفي ديسمبر/كانون الأول 2000 ، تم الاتفاق مع الشركة على طريقة تنفيذ المشروع بما في ذلك اختيار الممثلين المحليين . ومن أجل تعزيز ادارة المشروع ، أنشأ المدير العام في يناير/كانون الثاني 2001 لجنة داخلية ، وهي لجنة الاشراف على مشروعات التشييد ، لمساعدته على الادارة الشاملة لمشروعات التشييد . وفي شهر أبريل/نيسان 2001 ، اختارت الأمانة وشركة بهنش بعناية بالغة سبع شركات هندسية لمساعدتهما على اعداد مواصفات المشروع في المجالات الكهربائية والتكييف الهوائي والتهوية والهندسة المدنية اللازمة للحصول على ترخيص التشييد من سلطات جنيف . وفي مايو/أيار 2001 ، تم تعيين مهندس معماري من ذوي الخبرة مديرا للمشروع التقني . وفي يونيه/حزيران ، عُقد أول اجتماع بين كافة الشركات الهندسية وشركة بهنش ومدير المشروع التقني وفريق الأمانة الاداري للاتفاق على أسلوب العمل . وبحلول مايو/أيار 2001 ، بلغت النفقات الاجمالية 000 901 1 فرنك سويسري ، وتشمل 000 437 1 فرنك سويسري تتعلق بالمسابقة الهندسية و000 464 فرنك سويسري تتصل بعمل شركة بهنش .

ثالثا-	تقدير تكاليف المشروع بعد اختيار التصميم الفائز

9-	من المفهوم أن الميزانية الارشادية الأولية التي وضعت في يوليه/تموز 1998 لم تكن كافية بالنظر الى التصميم الذي فاز في المسابقة . والتصميم الذي تم اختياره بعد اقرار الميزانية يعتمد على حجم للمبنى يبلغ 000 220 متر مكعب ويجمع بين اللمسات الأخيرة الداخلية والخارجية . ويبين الجدول 3 تقدير الأمانة للميزانية المعدلة استنادا الى متطلبات التصميم الفائز ومقارنة التكاليف الفعلية لمبان تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في منطقة جنيف بالتكاليف الأولية التي قدرتها الأمانة على أساس المعلومات التي قدمتها شركة بهنش . ويشمل ذلك تكلفة المسابقة الهندسية الاجمالية وقدرها 5ر1 مليون فرنك سويسري وتكلفة العمل التمهيدي الذي يتضمن اعداد موقع المبنى وتنظيفه وهدم المنشآت القائمة وأعمال الحفر وتركيب البنية الأساسية في الموقع ، ويقدر ذلك بمبلغ 12 مليون فرنك سويسري . ويمكن اعادة تقدير تكاليف تشييد مبنى المكاتب وقاعة المؤتمرات وموقف السيارات باعتماد مبلغ 700 فرنك سويسري للمتر المكعب وهو التكلفة الحالية في جنيف لتشييد مبنى مكاتب مجهز بالمرافق المناسبة . ومن ثم ، تبلغ تكاليف التشييد 154 مليون فرنك سويسـري ( أي 000 220 متر مكعب مضروبة في 700 فرنك سويسري للمتر المكعب) . وعلاوة على ذلك ، تقدر تكاليف اللمسات الأخيرة الخارجية بمبلغ 3 ملايين فرنك سويسري والأثاث الضروري بمبلغ 5ر4 مليون فرنك سويسري . وعليه ستبلغ التكلفة الاجمالية 180 مليون فرنك سويسري .

الجدول 3 : تقدير الميزانية المعدلة لمبنى الويبو الجديد استنادا الى التصميم الفائز

(من اعداد الأمانة)

| البنود | التكلفة بملايين الفرنكات السويسرية |
| --- | --- |
| المسابقة الهندسية | 5ر1 |
| العمل التمهيدي | 12 |
| التشييد | 154 |
| اللمسات الأخيرة الخارجية | 3 |
| الأثاث الضروري | 5ر4 |
| الضرائب والرخص وأمن الموقع والتأمين وغير ذلك | 5 |
| المجموع | 180 |

10-	ومن المفهوم أن تقدير الميزانية المعدلة  المشار اليه آنفا وضع للاسترشاد به فقط ومن المتوقع تأكيده بعد تقدير شركة بهنش للتكاليف النهائية والدقيقة بالتشاور مع المقاول العام المزمع اختياره من خلال عملية المناقصة الدولية المشار اليها في الفقرة 28 من القسم الرابع من هذه الوثيقة .

11-	ويبين الجدول 4 أحدث مقارنة بين البيانات المتعلقة بمباني مكاتب كل من الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومبنى منظمة الأرصاد السابق الذي تملكه الويبو . وترد مقارنة ذلك بالتصميم الفائز وبالميزانية المعدلة الواردة موجزة في الجدول 3 .

الجدول 4 : مقارنة تكاليف نخبة من مباني الأمم المتحدة في جنيف وخصائصها بالتصميم الفائز والميزانية المعدلة المتصلة بذلك

| البنود/المباني | المنظمة العالمية للأرصاد الجوية | الاتحاد الدولي للاتصالات | الويبو (مبنى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية السابق) | الويبو (المبنى الجديد) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| حجم المبنى | 000 143 متر مكعب | 000 63 متر مكعب | 000 56 متر مكعب | 000 220 متر مكعب |
| سعة المبنى | 628 39 مترا مربعا | 138 17 مترا مربعا | 670 18 مترا مربعا | 300 56 متر مربع |
| أماكن العمل | 560 | 100 | 450 | 500 |
| قدرة قاعة المؤتمرات الاستيعابية | 260 | 320 (قابلة للتقسيم) | غير موجودة | 600 (450+150) (قابلة للتقسيم) |
| موقف السيارات | 400 | 113 | 144 | 580 (300+280) |
| تاريخ انجاز المشروع | مارس/آذار 1999 | سبتمبر/أيلول 1999 | يناير/كانون الثاني 2003 | 2005 |
| التكلفة (بملايين الفرنكات السويسرية) | 102 | 46 | 59 | 5ر175* |
| تكلفة المتر المكعب (بالفرنكات السويسرية) | 713 | 730 | 1053 | 798 |
| تكلفة المتر المربع (بالفرنكات السويسرية) | 2574 | 2684 | 3160 | 3117 |

*

هذا المبلغ لا يأخذ تكلفة الأثاث الضروري في الاعتبار (أنظر الجدول 3) لمقارنة تكلفة مبنى الويبو الجديد بتكلفة الوحدة لغيره من المباني على الأساس نفسه .

12-	وتشير المقارنة الى أن الميزانية المعدلة التي تستند الى المشروع الفائز تتماشى مع التجربة الحالية فيما يتعلق بتشييد مباني الأمم المتحدة في جنيف . وتبلغ تكلفة المتر المكعب بالنسبة الى تلك المباني والمبنى الجديد نحو 700 فرنك سويسري للمتر المكعب . أما الحسابات المعمولة على أساس الميزانية الموافق عليها أصلا وقدرها 5ر82 مليون فرنك سويسري (5ر77 مليون فرنك سويسري بعد تخصيص ميزانية لشراء الأثاث) فتشير الى تكلفة قدرها 352 فرنكا سويسريا فقط للمتر المكعب . واتضح أن هذه التقديرات غير واقعية مقارنة بمشروعات التشييد الأخرى .

13-	وبالاضافة الى ذلك ، لم تتوقع الميزانية الموافق عليها أصلا زيادات سنوية في تكاليف التشييد . فاذا كانت نسبة الزيادة لا تكاد تذكر خلال النصف الثاني من الثمانينات ، فانها ارتفعت بحدة في السنوات الأخيرة . فحسب مكتب الاحصاء في جنيف ، ارتفع معدل تكاليف التشييد السنوي في جنيف بنسبة قدرها 4% من سنة 1997 (الرقم القياسي 0ر96) الى سنة 2000 (الرقم القياسي 1ر107) .

رابعا-	خيارات المشروع والميزانية

14-	لا يمكن انجاز التصميم الفائز للمبنى الجديد في اطار الميزانية الموافق عليها . فالزيادة المطلوبة في الميزانية من الأهمية بحيث تبرر اعادة النظر في المشروع وميزانيته ، لا سيما في المرحلة الحالية من تنفيذ المشروع ، اذ من المرتقب اصدار وثائق المناقصة لاختيار مقاول عام في نهاية هذه السنة . ولا بد للمشروع التفصيلي الذي يظهر في وثائق المناقصة أن يحدد أجزاء المبنى وحدود ميزانية المشروع المحتمل اشتراطها .

15-	وقد درست الأمانة خيارات عدة وآثارها في الميزانية كما يرد ذلك في الجدول 5 .

الجدول 5 : الخيارات المختلفة والتكاليف المقدرة فيما يتعلق بمبنى مكاتب الويبو الجديد

(من اعداد الأمانة)

| الخيار | التصميم | أماكن العمل | قاعة المؤتمرات (المقاعد) | موقف السيارات الأرضي والاضافي | الحجم (بالمتر المكعب) | السعة (بالمتر المربع) | المرافق التقنية والمساحة العامة وغير ذلك | التكلفة الاجمالية المقدرة (بملايين الفرنكات السويسرية) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ألف | تصميم بهنش الأصلي | 500* | 600* | 580* (300+280) | 220000 | 56300 | مستكمل | 180 |
| باء | المعدل | 500* | 450 | 580* (300+280) | 210000 | 55000 | غير مستكمل | 170 |
| جيم | المعدل | 500* | صفر | 580* (300+280) | 150000 | 45500 | غير مستكمل | 140 |
| دال | مختلف عن التصميم الفائز | 350-400 | صفر | 450 (200+250) | 85000 | 25000 | غير ملائم | 5ر82 (الميزانية الموافق عليها) |

*	أرقام وافقت عليها الجمعية العامة للويبو

خامسا-	النظر في الخيارات

أماكن العمل ومواقف السيارات

16-	يوفر المبنى الجديد مرافق تتراوح بين 500 مكتب و580 موقفا للسيارات في اطار الخيارات ألف وباء وجيم و350 مكتبا و450 موقفا للسيارات في اطار الخيار دال . وطبقا للنظام المعمول به في مدينة جنيف ، من الاجباري توفير مواقف ملائمة للسيارات عند تشييد مبنى للمكاتب من حجم المبنى الجديد . وتبلغ تكلفة المكتب الواحد وما يقترن به من موقف للسيارات زهاء 000 280 فرنك سويسري (أنظر أرقام الخيار جيم في الجدول 5) . وحسبما ورد في مخطط المباني كما تبينه الوثيقة WP/PBC/4/2 ، تحتاج الويبو الى مكاتب . وتعاني الويبو أيضا من نقص حاد في مواقف السيارات ممـا يتسبب في متاعب كثيرة لمندوبي الويبو وموظفيها وزائريها . ولتلبية الطلب الحالي ، تم استئجار مكاتب اضافية بتكلفة سنوية قدرها 000 20 فرنك سويسري للمكتب الواحد بالاضافة الى موقف السيارات .

17-	ويعتبر تشييد المرافق وامتلاكها أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بتكاليف الاستئجار . ويكفي اجراء مقارنة بسيطة لاثبات أن الاستئجار مكلف مرتين على الأجل الطويل . ويتبين ذلك في حساب القيمة الحالية الصافية لكلا البديلين . ومن الواضح أن استئجار المكاتب أقل جاذبية . ومن ثم تحقق الخيارات ألف وباء وجيم فعالية أكبر من حيث التكلفة اذ أنها توفر أكبر قدر من المكاتب التي تملكها الويبو .

قاعة المؤتمرات

18-	ابتداء من سنة 1991 ، عانت الويبو من بعض المشكلات في توفير المرافق اللازمة للاجتماعات الرئيسية . ولما كانت سعة القاعة ألف لا تتجاوز 261 مقعدا ، كان لا بد من استضافة الاجتماعات الرئيسية في مرافق أخرى في جنيف . والأمر لا يتعلق فقط ببعض المساوئ التي تنطوي عليها تلك المرافق الخارجية ، بل أصبح يوما بعد يوم من الصعب تأمينها . وفيما يتعلق بحجز مرافق مركز المؤتمرات الدولي في جنيف ، فقد كان بالامكان تأمين الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/أيلول 2002 لعقد جمعيات الويبو بحجز المركز سنة 1999 (أي أن الحجز تطلب ثلاث سنوات) . ولم يكن ممكنا تأمين حجز صريح بالنسبة الى نهاية سبتمبر/أيلول 2003 (أي بمهلة قدرها أربع سنوات) .

19-	وبالنسبة الى المؤتمرات الدبلوماسية الثلاثة الأحدث ، تم تحديد التواريخ قبل سنة أو أقل من انعقادها . ولم تكن هذه المهلة كافية لتأمين المرافق التي كانت الويبو ستحتاج اليها . فعلى سبيل المثال ، لم تتمكن الويبو من الحصول الا على قاعة واحدة في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف لعقد المؤتمر الدبلوماسي الذي تناول موضوع اتفاق لاهاي . أما المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد لابرام معاهدة قانون البراءات ، فلم يكن من الممكن حجز أكثر من عشرة أيام في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف . وقد نجم عن ذلك الوضع أن اضطر المؤتمر الى العودة الى مقر الويبو لاتمام النصف المتبقي منه ، وقد اضطر ذلك الموظفين الى انفاق وقت كبير وتسبب في تعطيل المؤتمرات الأخرى أيضا . وفي مناسبتين اثنتين مؤخرا ، تقدمت دائرة المؤتمرات في الويبو بطلب بعض القاعات للخريف المقبل الى مركز المؤتمرات الدولي في جنيف (بمهلة قدرها خمسة أشهر) ، وأُعلمت بأن كل المرافق قد تم حجزها . وعلى سبيل التوضيح ، ترد في المرفق باء قائمة باجتماعات الويبو في جنيف التي تستقبل أكثر من 300 مشارك .

20-	ومما لا شك فيه أن من شأن الخيار ألف توفير حل مناسب للصعوبات الراهنة والمقبلة المتعلقة بعقد اجتماعات يحضرها جمع غفير من المشاركين . ومن ثم ليس من المستساغ الأخذ بالخيارين جيم ودال .

- واذا تم تقليص حجم قاعة المؤتمرات وتقليل التعديلات في التصميم فان الخيار باء قد يبدو حلا ممكنا وقد تقبل وفود الدول الأعضاء ببعض المتاعب كما ورد سابقا لأن بالامكان استضافة أغلب اجتماعات الويبو في قاعة للمؤتمرات من 450 مقعدا ، وهو متوسط القدرة الاستيعابية لقاعات المؤتمرات المتاحة حاليا في معظم منظمات الأمم المتحدة في جنيف (أنظر المرفق جيم) .

#### المرافق التقنية

22-	يَحُد النقص في المرافق العصرية الذي تعاني منه الويبو حاليا من قدراتها على الانتفاع تماما بمرافق تكنولوجيا المعلومات وأداء وظيفتها في مخاطبة الجماهير والضرورية لازاحة الغموض الذي يحيط بدور الملكية الفكرية ولتمكين الموظفين من الالمام بشؤون الأمانة . ويتيح الخيار ألف مجموعة كاملة من المرافق العصرية التي تفي بمتطلبات الويبو مثل قاعة التدريب التي تحوي أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا المعلومات والخاصة بالموظفين والمشاركين في برامج الويبو للمساعدة التقنية ، والمكتبة (الواقعة حاليا في مبنى بشامبيزي بجانب أكاديمية الويبو العالمية) ، والمركز الاعلامي (والقائم منه حاليا هو منشأة مؤقتة تفتقر الى المساحة الكافية والمرافق المرضية) وغير ذلك من المرافق الأساسية التي توفرها مباني المكاتب العصرية والذكية (أنظر الجدول 2) . ويتضمن الخياران باء وجيم بعضا من تلك المرافق لكن سوف يكون من الضروري ازالة البعض الآخر . أما الخيار دال فلا يشتمل على أي من تلك المرافق .

##### التصميم المعماري

23-	يراعي الخيار ألف التصميم المعماري الحالي وبالامكان تنفيذ الخيارين باء وجيم  من خلال التعديلات التي تدخلها شركة بهنش . أما الخيار دال فيتطلب وضع تصميم معماري بديل يعني ليس فقدان الاستثمارات الهائلة التي أنفقت على الأعمال المعمارية والهندسية فحسب بل المزيد من التأخير في تنفيذ المشروع وارتفاع تكاليف الاستئجار أيضا . واذا وضع التصميم الجديد ، فينبغي النظر في خيارين اثنين : هما تكليف شركة بهنش باعداد التصميم المعماري البديل أو ايجاد مهندس معماري آخر بتنظيم مسابقة جديدة (للمرة الثالثة) . وفي هذه الحالة الأخيرة ، تعرّض الويبو نفسها لمطالبة مالية كبيرة محتملة من شركة بهنش بسبب الفسخ المبكر للعقد الـذي وقعته الويبو معها . وبالاضافة الى ذلك ، يبدو أن ذلك النهج هو أكثر النهوج اضاعة للوقت . فقد استغرق الوقت بين الاعلان عن المسابقة وتوقيع العقد مع المهندسين المعماريين الحاليين نحو 23 شهرا .

#### تطبيق سياسة جديدة في الميزانية والتمويل

24-	تتطلب الخيارات ألف وباء وجيم موارد تفوق الميزانية الموافق عليها والبالغ قدرها 5ر82 مليون فرنك سويسري ، بينما يراعي الخيار دال الحد الأعلى الذي تقتضيه الميزانية السابقة الموافق عليها (أنظر الجدول 1 أعلاه) . ويراعي الخيار دال أيضا ميزانية الويبو العادية لفترة السنتين 2002 و2003 كما يرد ذلك في البرنامج الفرعي 18-4 (المبنى الجديد) من الوثيقة WO/PBC/4/2 .

25-	وتعرض الوثيقة WO/PBC/4/2 تنفيذ سياسة الميزانية الجديدة كما وافقت عليها الدورة الثالثة للجنة البرنامج والميزانية . وترد الآن في وثيقة واحدة كـل مخصصات الميزانية بما فيها المخصصات الموافق عليها سابقا خارج اطار الميزانية مثل المبنى الجديد . وفي حال الأخذ بخيار يفوق سقف الميزانية الحالي ، ستعرض ميزانية معدلة على لجنة البرنامج والميزانية والجمعية العامة من أجل اعادة النظر فيها والموافقة عليها . وسوف يغطي ذلك التعديل الموارد المخصصة لفترة السنتين 2002 و2003 كما يرد في الوثيقة WO/PBC/4/2 ومخصصات ميزانية المشروع الاجمالية الى أن يُستكمل المشروع وخطة المباني الواردة في المرفق الثاني للوثيقة WO/PBC/4/2 . ومن المرتقب تقسيم أي ارتفاع قد يحصل في الميزانية بين فترة السنتين 2002 و2003 وفترة السنتين 2004 و2005 .

26-	وتم في العرض الجديد للميزانية دمج الترتيبات الخاصة بالتمويل . فعلى سبيل المثال ، يعني ذلك ايقاف فتح حسابات الفائض التي تمول المشروعات لاحقا . وفي الوقت الراهن ، تغطي كافة النفقات ، بما فيها النفقات المغطاة بموجب المشروعات خارج اطار الميزانية ، بايرادات فترة السنتين ، ومن التحويلات من الاحتياطي ان اقتضى الأمر . وتلبى الزيادة على الأجل القصير في متطلبات التمويل في فترة السنتين بتسويات في الاحتياطي يستعاد من خلالها مستوى الاحتياطي المناسب بواسطة الادارة المالية على الأمد المتوسط . وطبقا لسياسة التمويل الجديدة ، من المتوقع تلبية متطلبات التمويل الاضافي الناجمة عن الخيارات المقترحة دون زيادة الرسوم أو اشتراكات الدول الأعضاء . غير أن اتخاذ الترتيبات اللازمة لزيادة الميزانية سيحد من مرونة الدول الأعضاء المالية على الأجل المتوسط لخفض الرسوم والاشتراكات أو اطلاق أنشطة جديدة . وستوضع الترتيبات التفصيلية المتعلقة بالتمويل كجزء من مقترحات الميزانية المعدلة .

###### سادسا-	اتخاذ القرار والتنفيذ

27-	كما سبق الاشارة الى ذلك أعلاه وللأسباب الواردة أدناه ، من المطلوب أن تعيد لجنة البرنامج والميزانية النظر مبكرا في المشروع والميزانية المقترنة به وموافقة  الجمعية العامة عليها بعد ذلك تفاديا لأي تأخير في تنفيذ المشروع مما يؤدي لا محالة الى تكاليف اضافية ليس في المشروع في حد ذاته فقط بل فيما يتعلق بتكاليف الاستئجار أيضا .

- واذا كان هنالك من تفضيل للخيارات ألف وباء وجيم أو أي بديل آخر فسيرد في وثائق المناقصة التي تعدها الأمانة حاليا . وتعتزم الأمانة اصدار وثائق المناقصة في الفصل الأخير من سنة 2001 بقصد استهلال عملية المناقصة التي سينجم عنها تحديد مقاول عام لتنفيذ الخيار المفضل . ومن المتوقع أن تستمر تلك العملية الى بداية سنة 2002 عند اختيار المقاول العام نهائيا بعد تقييم نتائج المناقصة التي ستمكن الأمانة من وضع ميزانية مفصلة يمكن تبريرها بالنسبة الى الخيار المفضل خلال الفصل الأول من سنة 2002 .

- واستنادا الى نتائج العملية المذكورة ، من المقترح أن تجتمع لجنة البرنامج والميزانية في الفصل الثاني من سنة 2002 لاستعراض ميزانية المبنى الجديد المفصلة . ورهنا بالتوصيات التي تقدمها لجنة البرنامج والميزانية ، قد تعقد دورة استثنائية لجمعيات الدول الأعضاء في الويبو للموافقة علي الميزانية الاضافية عند الضرورة . وبعد الموافقة مباشرة ، سوف تتعاقد الأمانة مع المقاول العام بشأن المبنى المذكور .

30-	أما ان كان الخيار دال هو المفضل ، فان الأمانة سوف تعمد الى وضع مشروع جديد تقدمه الى الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول 2002 ومن المتوقع استكماله في فترة السنتين 2006 و2007 .

سابعا-	تقييم المدير العام الشامل وتوصياته

31-	في ضوء الاعتبارات المبينة أعلاه ، أعرب المدير العام عن تفضيله للخيار ألف (وهو التصميم الذي اختارته هيئة التحكيم الدولية) أو الخيار باء (قاعة صغيرة للمؤتمرات) . وكِلا الخيارين يسمح بوجود مرافق تحقق الفعالية من حيث التكلفة وبالاستثمار بشكل كبير في مستقبل الويبو . ولدى المقارنة بين الخيارين ألف وباء ، يقدم الخيار ألف حلا أنسب فيما يتعلق بقاعة المؤتمرات وغيرها من المرافق العصرية الضرورية لرسالة الويبو في القرن 21 . وينبغي اعطاء الأولوية لذلك الاعتبار الاستراتيجي الطويل الأجل الذي ينطوي على كثير من المزايا مستقبلا مقارنة بالوفورات القصيرة الأمد الناجمة عن الفروق في التكاليف بين الخيارين .

32-	أما الخيار جيم (لا قاعة للمؤتمرات) فيوفر حيزا مناسبا للمكاتب . غير أن عدم وجود قاعة للمؤتمرات يعرقل كثيرا عمل الويبو بصفتها هيئة حكومية دولية لا سيما في السنـوات المقبلة . وأخيرا ، وفي حين أن من الممكن انجاز الخيار دال (تكييف تصميم المبنى بحسب الميزانية الموافق عليها) من الناحية التقنية وتنفيذه في اطار الميزانية الموافق عليها ، الا أنه لا يعد خيارا جذابا لأن المرافق التي يتيحها غير ملائمة البتة لتلبية احتياجات الويبو المقبلة . ومن شأن ذلك الخيار أيضا تكبد المنظمة لتكاليف اضافية للاستئجار ومن ثم فهو أقل الحلول جدوى من حيث التكلفة .

- ان اللجنة مدعوة الى النظر في مسار العمل المقترح في القسم السادس استنادا الى الخيارات المقترحة في القسم الرابع ، وتقديم التوصيات الى الجمعية العامة .

[يلي ذلك المرفق ألف]

ANNEX A

المرفق ألف

[يلي ذلك المرفق باء]

ANNEX B

المرفق باء

# اجتماعات الويبو في جنيف التي يشارك فيها أكثر من 300 مشارك

| عنوان الاجتماع | التاريخ | عدد المشاركين |
| --- | --- | --- |

| المؤتمر الدبلوماسي المعني ببعض المسائل المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المشابهة | 2/12/1996-20/12/1996 | 772 |
| --- | --- | --- |
| المؤتمر الدولي بشأن التجارة الالكترونية والملكية الفكرية | 14/9/1999-16/9/1999 | 760 |
| المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات | 11/5/2000-2/6/2000 | 626 |
| الهيئات الرئاسية للويبو وللاتحادات التي تديرها الويبو | 22/9/1997-1/10/1997 | 585 |
| جمعيات الدول الأعضاء في الويبو | 20/9/1999-29/9/1999 | 514 |
| جمعيات الدول الأعضاء في الويبو | 25/9/2000-3/10/2000 | 510 |
| المؤتمر الدبلوماسي المعني بحماية الأداء السمعي البصري | 7/12/2000-20/12/2000 | 493 |
| الهيئات الرئاسية للويبو وللاتحادات التي تديرها الويبو | 25/9/1995-3/10/1995 | 478 |
| جمعيات الدول الأعضاء في الويبو | 7/9/1998-15/9/1998 | 463 |
| جمعيات الدول الأعضاء في الويبو | 25/3/1998-27/3/1998 | 429 |
| الهيئات الرئاسية للويبو وللاتحادات التي تديرها الويبو | 23/9/1996-2/10/1996 | 414 |
| الهيئات الرئاسية للويبو وللاتحادات التي تديرها الويبو | 26/9/1994-4/10/1994 | 408 |
| مؤتمر الويبو بشأن مسائل الملكية الفكرية المتعلقة بأسماء الحقول المكونة من رموز البلدان | 20/2/2001-20/2/2001 | 402 |
| المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد وثيقة جديدة لاتفاق لاهاي بشأن الايداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية | 16/6/1999-6/7/1999 | 384 |
| الهيئات الرئاسية للويبو وللاتحادات التي تديرها الويبو | 20/9/1993-29/9/1993 | 378 |
| المؤتمر الدبلوماسي المعني بابرام معاهدة قانون العلامات | 10/10/1994-28/10/1994 | 328 |
| الاجتماع الاعلامي بشأن الملكية الفكرية في قواعد البيانات | 17/9/1997-19/9/1997 | 313 |
| الهيئات الرئاسية للويبو وللاتحادات التي تديرها الويبو | 23/9/1991-2/10/1991 | 302 |

[يلي ذلك المرفق جيم]

ANNEX C

المرفق جيم

| المنظمات التي لديها مقر في جنيف وقاعات مؤتمرات تصل طاقة استيعابها الى 300 مقعد أو أكثر |
| --- |
|  | عدد المقاعد الاجمالي | مع طاولة | المقاعد الاضافية | ملاحظات |
| مكتب الأمم المتحدة في جنيف قاعة الجمعية | 1120 | 560 | 560 | يتوافر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عدة قاعات ذات أحجام مختلفة . وأوسع تلك القاعات قاعة الجمعية التي تصل سعتها الى 560 مقعدا مع طاولة للمندوبين و560 مقعدا "للمستشارين" . |
| منظمة التجارة العالمية | 581 |  |  | تحتوي أوسع قاعة على 581 مقعدا وتتوزع بين قاعتين منفصلتين تسع احداهما 300 مقعد والأخرى 281 مقعدا . |
| منظمة العمل الدولية | 466 | 395 | 71 | قاعة المجلس هي أوسع قاعة في منظمة العمل الدولية وتبلغ سعتها 395 مقعدا للمندوبين و71 مقعدا اضافيا في شرفة المراقبين . |
| منظمة الصحة العالمية | 440 | 36 | 72+208+124 | تبلغ السعة القصوى من الناحية التقنية لأوسع قاعة ، وهي قاعة المجلس التنفيذي ، 440 مقعدا . والواقع أن تصميم القاعة لا يصلح الا لعدد أقل بكثير . فليس هناك سوى 36 مقعدا مع طاولة و72 مقعدا "للمستشارين" و208 مقاعد في "المحيط" و124 مقعدا في شرفة خاصة بالمراقبين . |

| المنظمات التي لديها مقر في جنيف وقاعات مؤتمرات تصل طاقة استيعابها الى أقل من 300 مقعد بقليل |
| --- |
| الاتحاد الدولي للاتصالات | 240 |  |  | تبلغ سعة القاعة الجديدة (القاعة باء) 240 مقعدا ويمكن تقسيمها الى قاعتين منفصلتين تصل سعة كل واحدة منهما الى 120 مقعدا . |
| المنظمة العالمية للأرصاد الجوية | 260 |  |  | سعة القاعة الجديدة 260 مقعدا . |

ملاحظة : من المهم الاشارة الى أن المنظمات تستأثر تقريبا بقاعات المؤتمرات المذكورة أعلاه لاستعمالها الخاص ما عدا مكتب الأمم المتحدة في جنيف . وعادة ما تحتفظ المنظمات بمرافقها لاحتياجاتها الخاصة في الفترة التي يتكاثر فيها انعقاد المؤتمرات في جنيف .

[نهاية المرفق جيم والوثيقة]

# Text boxes

A