|  |  | F |
| --- | --- | --- |
| MM/A/48/2 |
| ORIGINAL : anglais |
| DATE : 23 juin 2014 |

Union particulière pour l’enregistrement international des marques (Union de Madrid)

Assemblée

Quarante-huitième session (28e session extraordinaire)

Genève, 22 – 30 septembre 2014

RAPPORT SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA BASE DE DONNÉES
SUR LES PRODUITS ET SERVICES DU SYSTÈME DE MADRID

établi par le Bureau international

# INTRODUCTION

Le présent document a pour objet de présenter un rapport sur l’état d’avancement de l’élaboration de la base de données contenant les indications acceptables des produits et des services aux fins des procédures applicables en vertu du système de Madrid (ci-après dénommée “base de données des produits et services du système de Madrid” ou “base de données MGS”).

En septembre 2009, l’Assemblée de l’Union de Madrid a approuvé un projet d’une durée de deux ans visant à construire la base de données MGS, comme indiqué dans le document MM/A/42/3, ainsi qu’un financement d’un montant de 1,2 million de francs suisses prélevé sur le fonds de réserve de l’Union de Madrid pour sa mise en œuvre prévue durant l’exercice biennal 2010-2011 (voir le paragraphe 28 du document MM/A/42/4).  Cinq rapports sur l’état d’avancement des travaux ont déjà été présentés à l’Assemblée de l’Union de Madrid (voir les documents MM/A/42/3, MM/A/43/2, MM/A/44/3, MM/A/45/2 et MM/A/46/2).

Le 1er janvier 2012, le projet de base de données MGS est passé en mode opérationnel, ce qui signifie que l’appui opérationnel permanent est depuis lors financé par le budget ordinaire.

Le présent document fait le point sur l’évolution de la base de données MGS depuis le précédent rapport sur cette question (voir le document MM/A/46/2 Rev.), à savoir pendant la période comprise entre le 1er juin 2013 et le 30 mai 2014.

# Résultats obtenus

On se souviendra que, le 1er mai 2013, une nouvelle version du Gestionnaire des produits et services de Madrid (MGS) a été déployée sur le site Web public de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) avec les caractéristiques suivantes :

- l’adjonction de cinq interfaces linguistiques, à savoir chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, norvégien et turc;

- une fonction de traduction élargie permettant la traduction à partir et à destination des 15 langues existantes (pour autant que les traductions dans les langues cibles aient été fournies par les offices concernés);

- une nouvelle fonction intitulée “vérification de l’acceptation par la partie contractante désignée” permettant de savoir si les indications sont acceptées par les parties contractantes participant à la base de données MGS.  Les informations affichées permettent à un déposant de savoir si certaines indications acceptées par le Bureau international sont rejetées par une partie contractante et entraîneraient la communication d’un refus provisoire de la part de celle-ci.

Il convient en outre de rappeler que les traductions intégrées dans la base de données MGS dans des langues autres que les trois langues de dépôt du système de Madrid ainsi que les informations relatives à l’acceptation des indications sont obtenues dans le cadre de la coopération avec les offices nationaux.  À cet égard, le Bureau international a établi de nouveaux accords de coopération concernant la base de données MGS avec les offices nationaux suivants qui ont demandé à participer au projet depuis le 1er mai 2013 :

- l’Office de la propriété intellectuelle de la République de Serbie (IPO)

- le Service d’État de la propriété intellectuelle de l’Ukraine (SIPS) et

- l’Institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI).

Pour une meilleure compréhension des chiffres présentés dans les annexes I et II mentionnées ci-dessous (voir les paragraphes 9 et 10), il convient également de rappeler que la base de données MGS est structurée de la même manière que la liste alphabétique des produits et services de la classification de Nice, dans laquelle les indications synonymes sont regroupées par “concepts” ayant chacun un numéro d’identification unique.  L’avantage de grouper les indications de produits et services par concepts est triple :

- les offices nationaux qui traduisent les indications dans leur langue nationale ne sont pas tenus de fournir plus d’une traduction par concept, ce qui réduit considérablement le volume de traduction;

- le nombre de doublons parmi les traductions est réduit étant donné que toutes les langues ne peuvent rendre de manière précise les nuances existant en anglais (la langue centrale de la base de données);  et

- le système avertit les utilisateurs lorsqu’ils choisissent des indications synonymes dans la liste des résultats.

## Diversité linguistique

De nouvelles interfaces linguistiques ont été établies en coopération avec les offices nationaux respectifs :

- l’interface en langue serbe a été publiée en mars 2014,

- l’interface en langue coréenne a été publiée en mai 2014,

- l’interface en langue ukrainienne était en phase initiale de conception en mai 2014.

L’annexe I présente le contenu de la base de données MGS en termes de volume de données par langue, telle qu’elle était publiée en mai 2014 sur le site Web de l’OMPI.

L’annexe II donne un aperçu des taux relatifs de traduction des concepts dans les différentes langues de la base de données.  Il convient de noter que le taux de traduction dans les langues autres que celles du système de Madrid dépend de l’avancement du processus de traduction mené par les offices nationaux coopérants.

## VÉRIFICATION DE L’ACCEPTATION DES INDICATIONS FIGURANT DANS LA BASE DE DONNÉES MGS

L’annexe III donne un aperçu des “taux de remplissage” relatifs de la base de données MGS en ce qui concerne l’acceptation des indications par les parties contractantes pouvant être consultées au moyen de la fonction “vérifier l’acceptation par la partie contractante désignée”.  Depuis le 1er mai 2013, le nombre de pays pouvant être sélectionnés au moyen de cette fonction a été porté à 19, avec l’adjonction des trois nouveaux pays participants ci-après :

- Bélarus,

- Serbie et

- Ukraine.

Il convient de noter que les informations relatives aux indications acceptées ou non par les 19 parties contractantes participantes proviennent de diverses sources :

–	les données communiquées directement par les offices nationaux qui ont traduit les indications figurant dans la base de données ou ont vérifié l’acceptation ou le refus de chaque concept anglais;

–	la liste harmonisée des produits et services TM5 – ID, à laquelle contribuent actuellement les quatre offices suivants : Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Office des brevets du Japon (JPO) et Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique (USPTO);

–	la liste des indications de produits et services acceptables du KIPO;  et

–	le Manuel des indications acceptables de produits et services de l’USPTO.

## AUTRES RÉSULTATS OBTENUS AU PREMIER SEMESTRE DE 2014

Le 1er janvier 2014, la base de données MGS a été mise en conformité avec la version 2014 de la dixième édition de la classification de Nice.  Les mises à jour ont été intégrées dans les 14 langues disponibles en ligne à ce stade.

Compte tenu de l’harmonisation au niveau européen de l’acceptation des “indications générales” extraites des intitulés de classes de la classification de Nice, tous les pays participants ont accepté de communiquer leur position quant à l’acceptation de ces indications afin que la base de données MGS puisse fournir des informations utiles à cet égard à partir de janvier 2014.

À compter du mois d’avril 2014, la fonction “vérifier l’acception par l’OMPI” a été étoffée moyennant l’utilisation de nombreuses descriptions de produits et services réputées acceptables aux fins de l’examen opérationnel des demandes internationales au Bureau international (c’est-à-dire, acceptables pour “usage interne”) mais qui ne sont pas suggérées dans les fonctions parcourir et rechercher de la base de données.  Avec l’adjonction d’un nombre croissant de ces descriptions “à usage interne” à l’avenir, la base de données sera progressivement alignée sur la politique du Service d’enregistrement de Madrid en matière d’examen de la classification.

Suite aux discussions tenues avec le JPO et le KIPO, l’affichage dans la base de données MGS des codes de groupes similaires utilisés respectivement au Japon et en République de Corée est en préparation.  Ces codes sont associés aux groupes de produits ou services réputés similaires les uns aux autres dans le cadre de l’examen des demandes d’enregistrement de marques et sont organisés sous forme d’arborescence hiérarchique adaptée aux recherches par similitudes dans les bases de données respectives relatives aux marques.  Les déposants au Japon et en République de Corée sont encouragés à se reporter à ces codes avant de déposer une demande d’enregistrement de marque afin de rechercher l’existence de marques enregistrées semblables.

# POURSUITE DE L’ENRICHISSEMENT DE LA BASE DE DONNÉES MGS

## VÉRIFICATION DE L’ACCEPTATION PAR LES OFFICES NATIONAUX

L’annexe IV contient la liste des parties contractantes du système de Madrid classées en fonction du nombre de refus provisoires émis en 2013.

La coopération entre le Bureau international et les parties contractantes mentionnées dans cette liste visant à accroître les données relatives à l’acceptation des indications qui figurent dans la base de données MGS mettra à la disposition des déposants qui utilisent le système de Madrid des informations très utiles aux fins du dépôt international.  En particulier, les déposants qui utilisent la base de données MGS pour composer une liste de produits et services et vérifier son acceptation sauront à l’avance si certaines indications sont de nature à provoquer un refus provisoire de la part des pays qu’ils désignent.

Au cours du premier semestre de 2014, l’USPTO a achevé son examen de la liste alphabétique des produits et services de la classification de Nice afin que le refus par les États-Unis d’Amérique d’environ 30% des indications figurant dans cette classification puisse être affiché dans la base de données MGS.  Compte tenu de l’importance de la liste alphabétique de la classification de Nice pour les déposants, et bien que cette liste ne représente qu’un quart des données figurant dans la base MGS, l’affichage de ces rejets dans la base de données MGS donne des informations précieuses visant à limiter le nombre de refus provisoires émis par l’USPTO.  L’USPTO est également convenu de vérifier l’acceptation des autres parties de la base de données les plus pertinentes pour les désignations des États-Unis d’Amérique.

En février 2013, le Mexique a adhéré au Protocole de Madrid et, en fin d’’année, il se classait déjà au seizième rang en termes de nombre de désignations dans les demandes internationales.  C’est pourquoi, l’Institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI) a demandé à coopérer avec le Bureau international pour vérifier son acceptation des produits et services proposés dans la base de données MGS afin de limiter le nombre de refus provisoires susceptibles d’être émis par l’IMPI.

Par ailleurs, la République de Corée et la Serbie continueront de vérifier leur acceptation des indications figurant dans la base de données MGS parallèlement au processus de traduction qu’elles ont engagé.

## INTÉGRATION DE NOUVELLES INDICATIONS DE PRODUITS ET SERVICES

Afin de rendre la base de données MGS aussi utile que possible pour les déposants de demandes internationales et nationales, celle-ci continuera d’être enrichie au moyen d’indications de produits et de services extraites de différentes sources et soigneusement examinées avant leur intégration.  Les principales sources à prendre en considération en 2014 sont les suivantes :

- le Registre international des marques, à partir duquel les indications fréquemment utilisées peuvent être extraites de manière périodique;

- la liste harmonisée TM5 ID des indications anglaises de produits et de services découlant de la coopération entre le JPO, le KIPO, l’OHMI et l’USPTO;

- les listes nationales de produits et de services communiquées par les offices nationaux des pays suivants : Allemagne, Chine, Japon, République de Corée, Suisse et pays membres de l’ASEAN;

- les registres de marques nationaux des pays coopérant avec l’OMPI dans le cadre du projet de base de données mondiale sur les marques, et dont les indications fréquemment utilisées qui ne figurent pas encore dans la base MGS seront examinées en vue de leur éventuelle intégration.  Des indications fréquentes ont déjà été extraites des registres nationaux de l’Australie, d’Israël, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de Singapour et de la Suisse.

# UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES MGS EN CHIFFRES

Certains chiffres témoignent de l’intérêt public croissant pour la base de données MGS :

- depuis son lancement en 2011 jusqu’en mars 2014, le nombre de visites sur le site MGS a progressé de 245%;

- le nombre de visites a doublé en janvier 2012 avec l’introduction de sept langues nationales mises à disposition en plus des trois langues de dépôt du système de Madrid;

- en mars 2014, les principales fonctions (rechercher, valider, parcourir, traduire, exporter et importer) ont généré quelque 10 000 consultations de pages par jour;

- la fonction la plus populaire est la fonction de recherche (88% des pages consultées);

- les langues les plus fréquemment utilisées dans la fonction de recherche sont dans l’ordre : l’anglais, l’espagnol, le français et le russe;

- des pays qui ont adhéré récemment au système de Madrid (p. ex., la Colombie, l’Inde et le Mexique), ainsi que des pays qui ne sont pas encore parties à ce système (le Chili, le Pérou, l’Argentine, l’Indonésie et la Malaisie) figurent déjà parmi les principaux utilisateurs de la base de données MGS.

# BUDGET

En 2013, l’Assemblée de l’Union de Madrid a approuvé l’utilisation du solde des crédits du projet à fin 2013 pour aider certains offices nationaux dans la traduction de la base de données MGS dans leur langue nationale (voir le paragraphe 33 du document MM/A/46/2).

L’annexe V contient un tableau présentant la ventilation de la dotation initiale (232 000 francs suisses) mise à disposition par l’OMPI pour la traduction de la base de données MGS et les dépenses effectivement engagées jusqu’au 30 mai 2014 pour le travail de traduction effectué par les offices nationaux initialement retenus pour bénéficier d’un soutien financier ou qui ont demandé à en bénéficier.  Le tableau indique en particulier (dans la colonne “Solde”) les fonds dont chaque office participant dispose encore pour poursuivre la traduction de la base de données MGS.

Au mois de mai 2014, un montant total de 117 343 francs suisses restait disponible pour financer la traduction de la base de données MGS dans les sept langues pour lesquelles un mémorandum d’accord a été signé entre l’OMPI et l’office national correspondant.

L’assemblée est invitée

- à prendre note du rapport sur l’état d’avancement de la base de données sur les produits et services du système de Madrid (document MM/A/48/2), et notamment de son paragraphe 26 sur le solde des crédits affectés au projet, et

- à prier le Bureau international de lui présenter en 2015 un nouveau rapport sur l’état d’avancement de la base de données sur les produits et services du système de Madrid, en indiquant en particulier l’utilisation faite du solde des crédits affectés au projet.

[Les annexes suivent]

Contenu de la base de données MGS

Mai 2014

| Version linguistique | Concepts | Indications de produits et services |
| --- | --- | --- |
| EN | - | Anglais | 34 018 | 51 944 |
| ES | - | Espagnol | 27 477 | 34 377 |
| FR | - | Français | 27 322 | 34 512 |
| AR | - | Arabe | 18 583 | 24 287 |
| DE | - | Allemand | 24 071 | 25 939 |
| HE | - | Hébreu | 28 091 | 29 335 |
| IT | - | Italien | 26 766 | 29 508 |
| JP | - | Japonais | 22 631 | 23 090 |
| KR | - | Coréen | 10 572 | 11 587 |
| NL | - | Néerlandais | 22 477 | 23 717 |
| NO | - | Norvégien | 24 457 | 30 225 |
| PT | - | Portugais | 26 378 | 27 888 |
| RU | - | Russe | 26 559 | 26 884 |
| SR | - | Serbe | 8 155 | 8 778 |
| TR | - | Turc | 8 037 | 9 498 |
| ZH | - | Chinois | 18 499 | 19 062 |

[L’annexe II suit]

[L’annexe III suit]

[L’annexe IV suit]

| Refus provisoires par Partie contractante |
| --- |
|  | PC | Partie contractante | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | US | États-Unis d’Amérique | 14 959 | 14 938 | 17 629 |
| 2 | JP | Japon | 5 936 | 7 724 | 7 890 |
| 3 | RU | Fédération de Russie | 5 671 | 5 649 | 6 765 |
| 4 | KR | République de Corée | 7 475 | 5 996 | 6 478 |
| 5 | CN | Chine | 7 613 | 8 894 | 6 435 |
| 6 | AU | Australie | 3 290 | 3 028 | 3 455 |
| 7 | SG | Singapour | 2 424 | 3 760 | 3 143 |
| 8 | TR | Turquie | 1 162 | 1 105 | 2 393 |
| 9 | EM | Union européenne | 1 876 | 2 189 | 2 340 |
| 10 | NO | Norvège | 2 062 | 2 370 | 2 170 |
| 11 | IL | Israël | 537 | 934 | 2 038 |
| 12 | CH | Suisse | 1 757 | 1 932 | 1 808 |
| 13 | Kz | Kazakhstan | 1 049 | 1 280 | 1 454 |
| 14 | VN | Viet Nam | 1 042 | 1 381 | 1 343 |
| 15 | UA | Ukraine | 991 | 1 025 | 1 272 |
| 16 | SY | République arabe syrienne | 712 | 1 358 | 1 167 |
| 17 | IR | Iran (République islamique d’) | 569 | 509 | 1 075 |
| 18 | DE | Allemagne | 935 | 939 | 940 |
| 19 | MD | République de Moldova | 1 043 | 1 150 | 933 |
| 20 | GB | Royaume-Uni | 551 | 540 | 714 |
| 21 | PL | Pologne | 857 | 806 | 634 |
| 22 | AM | Arménie | 431 | 469 | 632 |
| 23 | EG | Égypte | 535 | 727 | 598 |
| 24 | IE | Irlande | 449 | 516 | 568 |
| 25 | RO | Roumanie | 186 | 175 | 547 |
| 26 | NZ | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 544 |
| 27 | SE | Suède | 900 | 608 | 533 |
| 28 | FI | Finlande | 529 | 453 | 527 |
| 29 | BY | Bélarus | 325 | 495 | 490 |
| 30 | UZ | Ouzbékistan | 501 | 495 | 486 |
| 31 | TJ | Tadjikistan | 125 | 168 | 477 |
| 32 | CO | Colombie | 0 | 0 | 437 |
| 33 | DZ | Algérie | 248 | 233 | 407 |
| 34 | EE | Estonie | 441 | 413 | 407 |
| 35 | ES | Espagne | 426 | 370 | 389 |
| 36 | KP | République populaire démocratique de Corée | 377 | 294 | 377 |
| 37 | RS | Serbie | 442 | 569 | 347 |
| 38 | PT | Portugal | 291 | 278 | 333 |
| 39 | CZ | République tchèque | 312 | 332 | 322 |
| 40 | OM | Oman | 24 | 72 | 294 |
| 41 | BX | Benelux | 278 | 264 | 256 |
| 42 | FR | France | 188 | 211 | 252 |
| 43 | MX | Mexique | 0 | 0 | 247 |
| 44 | GR | Grèce | 187 | 80 | 229 |
| 45 | GE | Géorgie | 181 | 285 | 224 |
| 46 | AG | Antigua-et-Barbuda | 94 | 93 | 213 |
| 47 | DK | Danemark | 181 | 178 | 212 |
| 48 | IS | Islande | 223 | 224 | 212 |
| 49 | KG | Kirghizistan | 118 | 267 | 209 |
| 50 | AT | Autriche | 254 | 207 | 191 |
|  |  | Données relatives à l’acceptation disponibles (entièrement ou partiellement) |  |  |  |

[L’annexe V suit]

[Fin de l’annexe V et du document]