ÉTAPES MISE EN ŒUVRE

EXÉCUTION 
& CONTRÔLE

Responsabilité XPS

PROCÉDURES QUALITÉ DU PROJET IMPACT

Définition des étapes

Plan du projet

Budgétisation et contrôle coûts

Plan gestion coûts

Conception de l’architecture

Responsabilité OMPI

Évaluation ress., élab. nouv. processus, besoins et plan de formation, réalisation changts, plan pour mise en place

Procédures générales 
Gestion projet, examen et approb. des doc., numérotation des doc., réunions

Planification et contrôle
Gestion des aspects suivants : changement, configuration, risque, assurance

qualité, problèmes, estimations, descriptions de tâches, sous-traitance

Test et acceptation

Gestion des points suivants : tests,

tests d’acceptation, validations

ENSEMBLE PROJET

Portée
Besoins utilisateurs
Plan de mise en œuvre
Mise à jour plan gestion changts
Mise à jour conception architecture

Plan d’ensemble : justification et description du projet, portée et limites du projet, objectifs du projet, avantages attendus, scénario de mise en œuvre, produits livrables et principales étapes, stratégies, parties prenantes du projet, contraintes et hypothèses

PCT/A/29/2

ANNEXE I

Mise en œuvre des étapes

Suivi planification
Rapports situation

Contrôle changts projet : 
Portée / Temps / Coût / Qualité

Plan de développement : structure des travaux, estimation travail, définition ressources, migration, essai unités, essai intégration logiciels, installation, formation et documentation

Plan gestion changements

[L’annexe II suit]

Essais et acceptation pour les différentes étapes

Plan des essais et plan d’acceptation
Essais avec les utilisateurs et les systèmes
Acceptation

Critères qualitatifs, conception de l’architecture pour : applications, données, intégration, logiciel intermédiaire, plates-formes, réseau