|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| WO/PBC/19/16 |
| оригинал: английский |
| дата: 10 мая 2012 г. |

Комитет по программе и бюджету

Девятнадцатая сессия

Женева, 10-14 сентября 2012 г.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ НОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И ПРАВИЛ (ФПП) И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ (мсугс)

подготовлен Секретариатом

I	ИСТОРИЯ ВОПРОСА

- На сорок третьей сессии Ассамблей (24 сентября – 3 октября 2007 г.) государства-члены в принципе согласились с переходом Всемирной организации интеллектуальной собственности на Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) к 2010 г. (см. документ A/43/5).   Это решение явилось частью инициативы на уровне системы Организации Объединенных Наций, поддержанной Генеральной Ассамблеей (см. резолюцию A/RES/60/283 (IV) 1) и направленной на замену действующих Стандартов учета системы Организации Объединенных Наций (СУСОНН) стандартами МСУГС, которые признаны на международном уровне.  Положительные результаты замены заключаются в повышении качества внутреннего контроля и транспарентности, отображении более детальной информации о расходах и доходах и обеспечении большей согласованности и сопоставимости финансовой отчетности за различные периоды и между различными организациями.

- На тринадцатой сессии Комитета по программе и бюджету (КПБ) в декабре 2008 г. Секретариат представил свое «Предложение о внедрении информационно-технологических модулей для обеспечения соблюдения новых Финансовых положений и правил и МСУГС:  требования, предъявляемые к системам управления закупочной деятельностью и активами и к другим системам в связи с необходимостью обеспечения соблюдения МСУГС» (см. документ WO/PBC/13/6(d)).  В нем содержалась информация о ходе внедрения МСУГС с указанием того, что на тот момент реализация проекта отставала от графика и что в связи с этим будут предприняты дополнительные усилия по обеспечению внедрения МСУГС в 2010 г. (см. документ WO/PBC/14/6).  В бюджете, содержавшемся в предложении, были подробно указаны ресурсы, необходимые для решения задач, относящихся и к обеспечению соблюдения МСУГС и к введению в действие Финансовых положений и правил (ФПП).  КПБ рекомендовал Ассамблеям одобрить это предложение, а также ассигновать сумму в 4 200 000 шв. франков. Эта рекомендация была одобрена на сорок шестой сессии Ассамблей в декабре 2008 г. (документ A/46/6(d)).

- На четырнадцатой, пятнадцатой и восемнадцатой сессиях КПБ, состоявшихся соответственно в сентябре 2009 г., сентябре 2010 г. и сентябре 2011 г., Секретариат представил «Отчет о ходе внедрения информационно-технологических модулей в целях обеспечения соблюдения новых Финансовых положений и правил МСУГС», содержащий информацию о состоянии проекта и произведенных на тот момент расходах.  КПБ принял этот отчет к сведению, и его рекомендации были одобрены на сорок седьмой, сорок восьмой и сорок девятой сессиях Ассамблей, состоявших соответственно в сентябре 2009 г. (документ A/47/9), сентябре 2010 г. (документ A/48/15) и сентябре 2011 г. (документ A/49/9).  Ниже приводится окончательный отчет о закрытии предложения (известного под названием «Проект ФПП-МСУГС)».

# II.	закрытие проекта ФПП-МСУГС

- В ВОИС действует система управления финансами и бюджетом «PeopleSoft» (СУАИ).  В связи с введением в действие новых ФПП и переходом на МСУГС в предложении, представленном Комитету по программе и бюджету (см. документ WO/PBC/13/6(d)), было предусмотрено внедрение дополнительных модулей «PeopleSoft» и модернизация существующих технических решений для обеспечения соблюдения ФПП и МСУГС к началу двухлетнего периода 2010-2011 гг.

- В рамках проекта ФПП-МСУГС ВОИС стремится достичь следующих положительных результатов:

–	обеспечение соблюдения МСУГС посредством расширения функциональных возможностей;

–	введение в действие ФПП на основе использования автоматизированных электронных средств;

–	внедрение передовой практики закупочной деятельности на основе более эффективных и упрощенных процедур оформления заявок и закупки;

–	объединение в единое целое закупочной процедуры и подготовки финансовой документации;

–	повышение качества бюджетного мониторинга и контроля;  и;

–	принятие мер по повышению квалификации персонала посредством внедрения передовой практики, основанной на планировании общеорганизационных ресурсов (ПОР).

Вышеперечисленные положительные результаты уже достигнуты, и они будут развиваться и далее на основе постоянного усовершенствования применяемых решений.

- Осуществление проекта было завершено 15 января 2010 г. (т.е. в срок, в пределах бюджета и без серьезных сбоев).  После этого вступил в действие механизм поддержки и стабилизации, который в настоящее время функционирует нормально.  В порядке поддержки и обслуживания был проведен ряд проверок с участием пользователей, которые идентифицировали возможности для усовершенствования модулей.  Эти возможности были учтены и реализованы в рамках Этапа II осуществления проекта в 2010 и 2011 гг. (финансирование осуществлялось из бюджетных средств проекта ФПП-МСУГС).

- Ряд запрошенных усовершенствований также был осуществлен за счет функциональных возможностей при модернизации СУАИ до уровня PeopleSoft v 9.1 и PeopleTools 8.51 (финансирование соответственно частично и полностью осуществлялось из средств бюджета на проект ФПП-МСУГС).

- Был проведен внешний аудит проекта, результаты которого были представлены в начале 2012 г.  В контексте своей работы аудиторы проинтервьюировали многих сотрудников, занятых в реализации проекта, включая пользователей новой системы.  Они также приняли участие в работе учебной сессии по закрытию финансовых счетов с целью более полного ознакомления с опытом пользователей, использующих закупочный модуль.  Составленный в результате отчет был позитивным, в нем делались выводы, что проект хорошо управлялся и подтверждалось, что работа была завершена в срок и в рамках бюджета.  Аудиторы вынесли три рекомендации, все эти рекомендации были приняты Секретариатом в качестве очень актуальных замечаний в областях, в которые необходимо проделать дальнейшую работу.  Эти рекомендации касались необходимости пересмотра существующего подхода к обучению в целях совершенствования его эффективности, результативности в плане сокращения числа пользователей до более надлежащего уровня и упрощение каталогов, из которых осуществляется выборка для закупки товаров и услуг.  Секретариат в настоящее время занимается выполнением всех этих трех рекомендаций.

- Уроки, извлеченные из проекта ФПП-МСУГС, применяются к другим проектам ПОР в целях оказания помощи ВОИС в постоянном совершенствовании, в особенности «В реализации всеобъемлющей и интегрированной системы планирования общеорганизационных ресурсов» (документ WO/PBC/15/17(e)), который был одобрен на пятнадцатой сессии КПБ.

- Ниже приводится резюме остатка средств, остающихся на конец реализации проекта:

Отслеживание расходов в рамках проекта ФПП-МСУГС

(в шв. франках по состоянию на 17/02/2012)

| Элемент расходов | Бюджет проекта | Фактические | Итоговое сальдо |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение программного обеспечения | 280 879 | 255 392 | 25 487 |
| Персонал проекта | 888 000 | 790 571 | 97 429 |
| Временное замещение пользователей | 606 000 | 595 386 | 10 614 |
| Внешний партнер по осуществлению проекта | 2 036 100 | 2 198 663 | (162 563) |
| Обучение персонала | 190 000 | 46 470 | 143 530 |
| Поддержание связи и проч. | 50 000 | 19 546 | 30 454 |
| Чрезвычайный резерв | 150 000 | 125 320 | 24 680 |
| Итого | 4 200 979 | 4 031 348 | 169 631 |

- Помимо финансирования из резервного фонда, которое было санкционировано Ассамблеями, за период с ноября 2007 г. по июнь 2010 г. из регулярного бюджета было выделено в общей сложности 417 075 шв. франков.  Эта сумма покрыла расходы на оплату услуг консультанта, оказывающего помощь в разработке политики и процедур МСУГС, внедрения различных модификаций СУАИ, необходимых для подготовки специальной отчетности в соответствии с требованиями МСУГС, консультационных услуг, связанных со стоимостной оценкой инвестиционной собственности Мадридского союза и земли, принадлежащей ВОИС, услуг внешнего подрядчика по физической проверке наличия принадлежащего ВОИС оборудования и четырехдневной учебной подготовки эксперта по МСУГС из компании «PricewaterhouseCoopers».

- Проект закрылся в феврале 2012 г. и, как показано в вышеуказанной таблице, он был закрыт в рамках первоначального бюджета.  После проведения внешнего аудита не потраченный остаток в сумме 169 631 шв. франка был возвращен в резерв Организации.

13.	Комитету по программе и бюджету предлагается рекомендовать Ассамблеям государств-членов ВОИС принять к сведению содержание настоящего документа.

[Конец документа]