CDIP/33/7

ОРИГИНАЛ:  английский

ДАТА: 27 СЕНТЯБРЯ 2024 г.

# Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

## Тридцать третья сессия
Женева, 9–13 декабря 2024 года

## ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА «РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В СЕКТОРЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – ЭТАП II»

### подготовлен г-жой Луизой Остин, независимым оценщиком (Лондон, Соединенное Королевство)

В приложении к настоящему документу содержится отчет о внешней независимой оценке проекта «Расширение использования интеллектуальной собственности для мобильных приложений в секторе разработки программного обеспечения – этап II», проведенной г-жой Луизой Остин, независимым оценщиком из Лондона, Соединенное Королевство.

КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

Содержание

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)	1

Тридцать третья сессия Женева, 9–13 декабря 2024 года	1

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА «РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В СЕКТОРЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – ЭТАП II»	1

подготовлен г-жой Луизой Остин, независимым оценщиком (Лондон, Соединенное Королевство)	1

Сокращения и аббревиатуры	2

РЕЗЮМЕ	3

Введение	6

Цели и методика оценки	7

Основные выводы отчета.	8

Структура проекта и организация проектной деятельности	8

Результативность	11

Устойчивость результатов	14

Заключения и рекомендации	15

Рекомендации	16

Дополнения (прилагаются отдельно):

Дополнение 1	Ключевые источники информации

Дополнение 2	Перечень использованных документов/публикаций

Дополнение 3		Использованные средства сбора данных (руководства по проведению опросов)

Дополнение 4	Исходный отчет

Дополнение 5	Резюме составителя отчета

# Сокращения и аббревиатуры

САПТО	Сектор авторского права и творческих отраслей

КРИС		Комитет по развитию и интеллектуальной собственности

ИС		интеллектуальная собственность

ВОИС		Всемирная организация интеллектуальной собственности

# РЕЗЮМЕ

- После успешной реализации проекта по расширению использования интеллектуальной собственности (ИС) для мобильных приложений в секторе разработки программного обеспечения (январь 2019 года – декабрь 2021 года) Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) на своей двадцать девятой сессии одобрил второй этап проекта с упором на мобильные приложения в конкретных отраслевых условиях.

- Этап II был направлен на обеспечение долгосрочной устойчивости результатов проекта путем их включения в комплексный учебный курс (в виде пособия).  По согласованию с тремя странами-бенефициарами (Кенией, Филиппинами и Тринидадом и Тобаго) было решено также разработать практические руководства по более эффективному использованию системы охраны прав ИС в поддержку отрасли мобильных приложений в четырех творческих отраслях: музыка, издательское дело, видеоигры и аудиовизуальный контент.

- Цель оценки, проведенной независимым консультантом, – извлечь уроки из опыта, полученного в ходе реализации проекта, в частности, с точки зрения разработки и управления проектом, его эффективности и устойчивости.  Были изучены все документы и результаты проекта, а также проведены беседы с 16 специалистами из ВОИС и трех стран-бенефициаров.

- На основе анализа всех собранных данных было сделано 13 ключевых выводов по трем основным направлениям оценки.

Разработка проекта и система управления проектом

- Руководство этапом II успешно осуществлялось заместителем директора и старшим административным сотрудником Отдела распространения информации и цифрового контента Сектора авторского права и творческих отраслей (САПТО) – тем же руководителем проекта, что и на этапе I. Другие подразделения ВОИС не принимали активного участия в проекте, а взаимодействие с соответствующими региональными структурами сводилось в основном к согласованию сроков проведения мероприятий проекта, с тем чтобы они не пересекались с другими мероприятиями.

- Деятельность в рамках проекта началась в январе 2023 года, и разработка трех из четырех практических руководств по более эффективному использованию системы охраны прав ИС в поддержку отрасли мобильных приложений шла согласно плану.  При разработке четвертого руководства, по аудиовизуальному контенту, возникли трудности.  Однако управление проектом было достаточно грамотным, что позволило изменить его тематику и сосредоточиться на социальных сетях; эта корректировка была согласована со странами-бенефициарами.

- Одним из ключевых рисков, обозначенных в исходном проектном документе, были возможные трудности с поиском разработчиков мобильных приложений в четырех выбранных творческих секторах.  Усилия по снижению этого риска были успешными, поскольку ВОИС и страны-бенефициары совместно работали над поиском представителей этой группы заинтересованных сторон в каждой стране.

- Руководства, разработанные в рамках проекта, были сосредоточены на динамичных областях, в которых наблюдаются высокие темпы развития новых технологий, и ВОИС использовала ведущих экспертов в этих четырех секторах, чтобы обеспечить актуальность, высокий профессиональный уровень и полезность руководств для различных категорий пользователей.

Результативность

- Основная цель этапа II состояла в том, чтобы доработать руководства и расширить возможности, созданные в ходе реализации первого этапа проекта, а также обеспечить бóльшую устойчивость результатов проекта.  Ожидаемый итог проекта заключался в улучшении понимания актуальности ИС и расширении использования средств ее охраны в поддержку индустрии мобильных приложений в четырех согласованных творческих секторах.  Для достижения результатов и цели проекта было запланировано три вида деятельности:

- разработка комплексного учебного материала (в виде пособия) по ИС для мобильных приложений;

- разработка практических руководств по ИС в четырех выбранных секторах;

- проведение мероприятий в каждой из трех стран-бенефициаров с целью презентации подготовленных материалов и получения обратной связи от заинтересованных сторон.

- Все три вида деятельности по проекту были успешно реализованы.  В пособии были освещены все основные аспекты, связанные с использованием ИС в приложениях, и в течение первых трех месяцев после публикации его скачали 852 раза.

- Учитывая вышеупомянутое изменение темы одного из руководств, все четыре руководства были успешно разработаны и размещены на специальной веб-странице ВОИС.  Показатели результатов проекта предусматривали не менее 100 скачиваний руководств в течение первых трех месяцев после их публикации, при этом в случае следующих руководств этот показатель был даже превышен:

видеоигры (385 скачиваний), цифровая издательская деятельность (418 скачиваний) и музыка (274 скачивания).  Данные о количестве скачиваний руководства для социальных сетей на момент проведения оценки отсутствовали.

- Все три мероприятия, запланированных в рамках проекта, были успешно проведены, причем два из них были очными, а одно было организовано в дистанционном формате в форме вебинара.  Отзывы участников всех трех мероприятий были исключительно положительными с точки зрения квалификации докладчиков, полезности мероприятий для повышения осведомленности и заинтересованности в будущих семинарах подобного рода.

- ВОИС обеспечила широкий доступ к пособию и руководствам, разместив их на специальной веб-странице проекта, что сыграло важную роль в расширении использования средств охраны ИС в поддержку индустрии мобильных приложений.

Устойчивость результатов

- Как отмечалось выше, в сочетании с постоянными усилиями стран-бенефициаров по повышению осведомленности, создание специальной веб-страницы поможет обеспечить устойчивость результатов и итогов проекта.  Кроме того, ВОИС продолжает работу по обеспечению устойчивости результатов проекта путем разработки мобильного приложения, содержащего все материалы, разработанные в рамках обоих этапов проекта.

- Стратегия обеспечения устойчивости изложена в исходном проектном документе.  В ней подчеркивается важность того, чтобы ВОИС и государства-члены обеспечили доступность руководств, разработанных в рамках проекта, а также необходимость постоянной работы по повышению информированности.  Проект был завершен совсем недавно (в августе 2024 года), и пока что эта стратегия обеспечения устойчивости выполняется.

Рекомендации

- На основе ключевых выводов оценки предлагается к рассмотрению 8 рекомендаций.  Одни рекомендации предназначены для ВОИС, другие – для стран-бенефициаров.

Рекомендации для ВОИС

Структура проекта и организация проектной деятельности

Рекомендация 1. Вовлечение структур ВОИС

- Для того чтобы региональные подразделения ВОИС были в курсе деятельности по проекту и хода его реализации, руководителям проектов следует рекомендовать составлять резюме на одной-двух страницах с описанием успехов и проблем, возникших в ходе реализации проектов, поддерживаемых КРИС.  Это поможет региональным подразделениям поддерживать траекторию развития каждого проекта и вносить свой вклад в преодоление возникающих проблем.

Результативность

Рекомендация 2. Измерение результативности проекта

- Чтобы иметь возможность измерять результативность, следует рассмотреть возможность создания простых инструментов (помимо самооценки) для более точного измерения эффективности и результативности будущих проектов, осуществляемых при поддержке КРИС.  Чтобы максимально точно оценить результативность, через год следует провести дальнейший анализ использования пособия и руководств.

Устойчивость результатов

Рекомендация 3. Преобразование проектных публикаций в официальные публикации ВОИС

- Руководства и материалы, разработанные в ходе обоих этапов проекта, являются ценными источниками информации. Следует рассмотреть вопрос об их преобразовании в полноценные публикации ВОИС, что будет способствовать устойчивости.

Рекомендация 4. Актуализация результатов проекта

- Чтобы обеспечить устойчивость результатов проекта, необходимо предусмотреть в бюджете средства на регулярную актуализацию руководств.  Это потребует включения данного направления работы в основную деятельность.

Рекомендация 5. Поддерживать мобильные приложения в актуальном состоянии в соответствии с текущим уровнем контента и компетенций ВОИС

- Учитывая актуальность работы, проделанной в рамках проекта, ВОИС следует продолжать предоставлять рекомендации и экспертные знания всем государствам-членам в рамках своего контента, а также рассматривать соответствующие вопросы в ходе национальных и региональных мероприятий.

Рекомендация 6. Интеграция темы «ИС в мобильных приложениях» в основную деятельность

- Учитывая положительные результаты проекта, рекомендуется включить тему «ИС в мобильных приложениях» в основную деятельность ВОИС и создать необходимые бюджетные механизмы для обеспечения соответствующей деятельности.

Рекомендация 7. Рассмотрение вторых этапов проектов КРИС

- Второй этап проекта был важен для закрепления и развития достижений первого этапа.  Следует и впредь рассматривать возможность реализации вторых этапов проектов КРИС в тех случаях, когда это позволит обеспечить эффективность и устойчивость результатов, достигнутых на первом этапе.

Рекомендации для стран-бенефициаров

Рекомендация 8. Обеспечить легкий доступ к результатам проекта

- Странам-бенефициарам рекомендуется размещать все результаты проекта на своих собственных веб-сайтах и платформах и продолжать повышать осведомленность о продуктах.  Странам-бенефициарам следует по возможности предоставлять ВОИС информацию о количестве скачиваний каждого из результатов проекта.

## Введение

- На своей двадцать восьмой сессии Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) рассмотрел отчет об оценке проекта «Расширение использования интеллектуальной собственности для мобильных приложений в секторе программного обеспечения», содержащийся в документе CDIP/28/6.  КРИС просил, в частности, «представить ему документ в развитие темы о дальнейших мероприятиях Секретариата в данной области».  В ходе обсуждений на двадцать восьмой сессии КРИС было отмечено, что акцент на мобильных приложениях в контексте конкретных секторов будет способствовать устойчивости первоначальных результатов проекта.  На двадцать девятой сессии Комитет одобрил второй этап проекта (документ CDIP/29/8 Rev.) с учетом замечаний, высказанных государствами-членами.

- Первый этап проекта, который был реализован в Кении, на Филиппинах и в Тринидаде и Тобаго в период с января 2019 года по декабрь 2021 года, был направлен на мобильные приложения в целом, без акцента на отдельных секторах.  Комитет принял решение интегрировать результаты проекта в работу ВОИС и поручил представить ему на следующей сессии документ в развитие темы о дальнейших мероприятиях Секретариата в данной области.

- Соответственно, целью второго этапа проекта (предмет настоящей оценки) стало обеспечение долгосрочной устойчивости результатов проекта путем их включения в материалы всеобъемлющего учебного курса (в виде пособия), благодаря которым будут созданы возможности для дальнейшего самообразования и обучения и которые будут использоваться в качестве справочных и дополнительных информационных материалов.  По согласованию со странами-бенефициарами (Кенией, Филиппинами и Тринидадом и Тобаго) было решено, что на втором этапе проекта основное внимание будет уделено более активному использованию системы охраны прав ИС в поддержку индустрии мобильных приложений в следующих четырех творческих секторах:  музыка, издательское дело, видеоигры и аудиовизуальный контент.

- Основная цель этапа II, реализация которого началась в январе 2023 года, заключалась в том, чтобы усовершенствовать материалы и укрепить потенциал, созданные в ходе первого этапа проекта, и обеспечить большую устойчивость результатов проекта, при этом ожидаемый итог заключался в улучшении понимания актуальности ИС и расширении использования средств ее охраны в поддержку индустрии мобильных приложений в таких секторах, как музыка, издательское дело, видеоигры и аудиовизуальный контент.

- Для достижения ожидаемых целей и результатов проекта в тесном сотрудничестве с партнерами в каждой из стран-бенефициаров и в консультации с заинтересованными сторонами в области мобильных приложений и творческих секторах была реализована следующая деятельность:

- подготовлены материалы для учебного курса «ИС для мобильных приложений»;

- разработаны руководства по ИС для мобильных приложений в секторах музыки, издательского дела, видеоигр и аудиовизуального контента;

- организованы мероприятия для представления подготовленных материалов соответствующим заинтересованным сторонам в каждой из стран-бенефициаров и получения от них замечаний и предложений.

Цели и методика оценки

- Оценка преследовала две основные цели:

- изучить опыт, полученный в ходе реализации проекта,  отметив для целей продолжения работы в этой области, какие меры дали надлежащий эффект, а какие – нет.  Для этого были оценены три ключевые области:

  - структура проекта и организация проектной деятельности

    - общая структура проекта

    - организация проектной деятельности, в том числе использование средств мониторинга и отчетности

  - результативность

    - измерение достигнутых на заданную дату результатов и отчетность по ним

  - устойчивость результатов

    - вероятность того, что достигнутые результаты окажутся устойчивыми.

- предоставить основанную на фактах оценочную информацию, которая может быть использована КРИС при принятии решений.

- В частности, в рамках данной оценки рассматривалось, в какой степени проект способствовал достижению следующих целей:

- (i) способствовать более широкому и эффективному использованию ИС в поддержку сектора мобильных приложений путем обучения исследователей, разработчиков и предпринимателей методам использования целого ряда имеющихся инструментов ИС и тому, как такие инструменты могут использоваться для решения соответствующих задач;

- (ii) способствовать повышению осведомленности среди предпринимателей, финансовых учреждений, венчурных компаний и других инвесторов относительно использования ИС в качестве актива и инструмента сотрудничества путем содействия обмену знаниями и опытом;

- (iii) способствовать обеспечению уважения ИС в секторе разработки программного обеспечения путем обучения исследователей, разработчиков и предпринимателей методам и процедурам эффективной охраны прав ИС в области мобильных приложений, в том числе методам и процедурам посредничества и арбитража.

- В ходе оценки не оценивались отдельные мероприятия или результаты; оценивался проект в целом и его вклад в выявление потребностей государств-членов и изыскание ресурсов или средств для удовлетворения этих потребностей.  Была дана оценка развитию проекта во времени и его результативности.

- При сборе и анализе данных применялся качественный подход, который заключался в изучении соответствующей документации и материалов (см. дополнение 2) и проведении 16 частично структурированных бесед с сотрудниками ВОИС и представителями стран-бенефициаров (см. дополнение 1).

- Проект отчета об оценке был представлен ВОИС до его окончательной доработки.

## Основные выводы отчета.

### Структура проекта и организация проектной деятельности

Основные выводы

- Основной вывод 1. Структура проекта является достаточно гибкой и обеспечила возможность корректировки первоначально предусмотренной тематики руководств для достижения поставленных целей и гибкого реагирования на изменение ситуации.

- Основной вывод 2. Акцент на четырех конкретных секторах в ходе второго этапа обеспечил четкое развитие по сравнению с этапом I, как и ожидал КРИС.

- Основной вывод 3. В типовом шаблоне проектного документа ВОИС подробно описаны параметры проекта, включая предварительные результаты и итоги, а также указаны соответствующие оценочные показатели.  Этот документ служил полезным ориентиром для всех заинтересованных сторон на протяжении всего срока реализации проекта.

- Основной вывод 4. Руководства, разработанные в рамках проекта, ориентированы на динамичные области, в которых активно появляются новые технологии.  Выбор областей специализации и работа с экспертами во всех четырех предметных областях при подготовке руководств помогли обеспечить актуальность проекта в свете новых тенденций и технологий.

- Основной вывод 5. Представители стран-бенефициаров положительно отозвались о тематической направленности этапа II и высоко оценили опыт и подход руководителя проекта.

- Реализацией этапа II проекта руководил заместитель директора и старший административный сотрудник Отдела распространения информации и цифрового контента Сектора авторского права и творческих отраслей (САПТО) – тот же руководитель проекта, что и на этапе I.  Руководителю проекта помогал сотрудник, который активно занимался специальной веб-страницей и визуальными материалами, а также распространением информации о проекте.

- Деятельность по проекту была начата в январе 2023 года, и разработка трех из четырех запланированных руководств шла в соответствии с планом.  Работа над четвертым руководством (по аудиовизуальному контенту) несколько затянулась, что привело к необходимости увеличить продолжительность проекта до 19 месяцев.  Кроме того, после получения комментариев от государств-членов руководство было переориентировано на использование системы ИС в мобильных приложениях для социальных сетей, что лучше соответствовало актуальной проблематике.

- Координаторы в трех странах-бенефициарах положительно оценили тематическую направленность этапа II на четыре конкретных сектора как явный шаг вперед с опорой на результаты первого этапа. Такой гибкий подход был признан важным для решения различных типов проблем, характерных для каждого сектора.

- В ходе обсуждений, проводившихся в рамках оценки, координаторы из стран-бенефициаров особо отметили конструктивные отношения с руководителем проекта и высоко оценили проделанную им работу, его отзывчивость и компетентность, а также результаты, полученные благодаря проекту.

- Для составления первоначального проектного документа использовался типовой шаблон ВОИС (CDIP/29/8 Rev.), в котором предусмотрены следующие ключевые элементы проекта:

- Код проекта

- Название проекта

- Рекомендации ПДР

- Продолжительность проекта

- Бюджет проекта

- Описание проекта

- Цель, итоги и результаты проекта

- Стратегия реализации проекта

- Показатели проекта

- Стратегия обеспечения устойчивости

- Критерии отбора пилотных стран/стран-бенефициаров

- Реализующая организационная структура

- Связи с другими организационными структурами

- Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС

- Риски и их снижение

- Ориентировочный график реализации

- Общий объем необходимых ресурсов в разбивке по результатам

- Ресурсы, не связанные с персоналом, в разбивке по категориям расходов

- Обсуждения в ходе оценки показали, что первоначальный проектный документ служил для всех заинтересованных сторон полезным ориентиром на протяжении всего срока реализации проекта.  Документ, в котором прописаны основные руководящие принципы реализации проекта, стал полезным инструментом для оценки степени достижения целей проекта.

- Отслеживать реализацию проекта было относительно просто с учетом относительно короткого срока реализации (19 месяцев) и небольшого числа ожидаемых результатов.  Включение итогов и результатов проекта, а также показателей, по которым можно оценить их достижение, было особенно полезно для руководителя проекта, поскольку облегчило ему задачу по контролю за достижениями.  Мониторинг проводился на регулярной основе с учетом соответствующих сроков завершения различных элементов проекта (например, разработки руководств, которая была передана на внешний подряд).

- Руководство проектом осуществлялось Отделом распространения информации и цифрового контента ВОИС.  Участие других подразделений ВОИС было ограниченным, хотя региональные подразделения (бюро Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна) приняли участие в организации трех мероприятий в рамках проекта.   Координация усилий была важна для того, чтобы региональные подразделения были осведомлены о проекте, его результатах и итогах, а также для того, чтобы избежать мероприятия по проекту не пересекались с другими мероприятиями, проводимыми в соответствующих регионах.  Однако не все региональные подразделения были в равной степени осведомлены о деятельности в рамках проекта на протяжении всего периода его реализации, хотя и получали копии соответствующих служебных записок и отчетов о мероприятиях и имели доступ к отчетам о ходе реализации проекта.

- При реализации этого проекта, как и всех проектов КРИС в принципе, важную роль в плане координации усилий сыграл Отдел координации деятельности в рамках Повестки дня в области развития (ОКПДР).

- Как показано на рисунке 1 ниже, в первоначальном проектном документе было предусмотрено два потенциальных риска и были предложены стратегии на случай их материализации.

Рисунок 1.

- В ходе реализации проекта были предприняты результативные усилия по снижению риска I путем поиска разработчиков мобильных приложений для участия в проекте (и особенно в мероприятиях) с привлечением партнеров ВОИС и координаторов в каждой из трех стран-бенефициаров.  Такой подход по-прежнему важен в долгосрочной перспективе, поскольку ВОИС не контактирует напрямую с разработчиками мобильных приложений: этим занимаются национальные ведомства ИС и/или соответствующие национальные учреждения.  Использование партнеров и координаторов для поиска участников мероприятий по проекту дало положительные результаты.

- Риск II был связан с тем, что на реализацию первого этапа повлияла пандемия COVID-19.  Ограничения, существовавшие во время первого этапа (например, в отношении поездок и проведения очных мероприятий), были сняты к началу реализации второго этапа уже не действовали, поэтому два мероприятия (на Филиппинах и в Тринидаде и Тобаго) удалось провести в очном формате.  Третье мероприятие, в Кении, по просьбе руководителя ведомства авторского права этой страны было проведено в формате вебинара.

- Реагирование на новые тенденции, технологии и другие внешние факторы

Руководства, разработанные в рамках проекта, были ориентированы на очень динамичные области, в которых активно появляются новые технологии.  Для того чтобы руководства соответствовали актуальным и новым тенденциям, ВОИС работала с экспертами и авторами в четырех проектных областях.  Например, руководство для приложений в издательском деле было разработано ведущим мировым экспертом по этой теме, которому удалось учесть последние тенденции в этой области.  Руководство для видеоигр также было разработано ведущей компанией в этом секторе.

- Разработка руководства для приложений в секторе социальных сетей сама по себе стала ответом на новые тенденции, набирающие особенную силу среди молодежи.

### Результативность

Основные выводы

- Основной вывод 6.		Проект предусматривал три результата: подготовку комплексного учебного материала (в виде пособия) по ИС для мобильных приложений; разработку руководств по применению ИС в четырех выбранных секторах; проведение мероприятий в каждой из трех стран-бенефициаров с целью презентации подготовленных материалов и получения обратной связи от заинтересованных сторон.  Все три результата были достигнуты.

- Основной вывод 7.		В пособии, подготовленном в качестве результата 1, должным образом освещены все основные аспекты, связанные с использованием ИС в приложениях.  В течение первых трех месяцев после публикации на специальной веб-странице проекта пособие было скачано 852 раза, что значительно больше плана в 100 скачиваний.

- Основной вывод 8.		Результат 2 проекта предусматривает создание практических руководств по использованию ИС в мобильных приложениях в четырех секторах: музыка, издательское дело, видеоигры и аудиовизуальный контент.  Учитывая трудности с поиском достаточного количества специалистов для разработки руководства для аудиовизуального контента, а также после консультаций со странами-бенефициарами было принято решение переориентировать четвертое руководство на тематику «ИС в социальных сетях».  Все четыре руководства были успешно разработаны и размещены на специальной веб-странице проекта на сайте ВОИС.

- Основной вывод 9.		В проекте было предусмотрено не менее 100 скачиваний руководств в течение первых трех месяцев после их публикации.  Этот показатель был превышен в случае трех руководств: для видеоигр (385 скачиваний); цифровых публикаций (418 скачиваний) и музыки (274 скачивания).  Данные о количестве скачиваний руководства для социальных сетей отсутствуют, поскольку на момент проведения данной оценки его разработка только что завершилась.

- Основной вывод 10.	Три мероприятия, запланированных для достижения результата 3 проекта, были успешно проведены, причем два мероприятия прошли в очном формате, а одно –дистанционно.  Отзывы участников всех трех мероприятий были исключительно положительными с точки зрения квалификации докладчиков, полезности мероприятий для повышения осведомленности и заинтересованности в будущих семинарах подобного рода.

- Основной вывод 11. Размещение руководств и пособия, разработанных в рамках проекта, на специальной веб-странице сайта ВОИС сыграло важную роль в стимулировании более широкого использования средств охраны ИС в поддержку отрасли мобильных приложений.

- Под «результативностью» понимается степень достижения целей проекта.  Стоит отметить, что второй этап проекта был основан на конкретных результатах первого этапа, что позволило обеспечить результативность проекта.

В таблице 1 ниже представлены итоги и результаты проекта и соответствующие показатели.

Таблица 1. Итоги, результаты и показатели проекта

| Итог проекта | Улучшение понимания актуальности ИС и расширение использования средств ее охраны в поддержку индустрии мобильных приложений в секторах музыки, издательского дела, видеоигр и аудиовизуального контента |
| --- | --- |
| Показатели достижения итога | - 70% соответствующих заинтересованных сторон в странах-бенефициарах согласны с тем, что ИС является действенным инструментом, который может быть весьма полезным для индустрии мобильных приложений в сферах музыки, издательского дела, видеоигр и аудиовизуального контента - Не менее 100 скачиваний руководств в течение первых трех месяцев с момента их публикации |
| Результаты проекта | - Материалы для учебного курса «ИС для мобильных приложений» (пособие) (Учебное пособие по ИС для мобильных приложений [PDF]) - Руководства по ИС для мобильных приложений в секторах музыки, издательского дела, видеоигр и аудиовизуального контента - Проведение мероприятий для представления подготовленных материалов соответствующим заинтересованным сторонам в каждой из стран-бенефициаров и получения от них замечаний и предложений |
| Показатели достижения результатов | - Материалы для учебного курса «ИС для мобильных приложений» разработаны и опубликованы онлайн в течение шести месяцев с начала реализации проекта - Четыре руководства по ИС для мобильных приложений в секторах музыки, издательского дела, видеоигр и аудиовизуального контента разработаны и опубликованы онлайн в течение 9 месяцев с начала реализации проекта - Проведены три мероприятия (по одному в каждой из стран-бенефициаров), в которых приняли участие не менее двух представителей каждого из выбранных творческих секторов Разработанные руководства успешно скорректированы с учетом полученных замечаний и предложений при наличии таковых в течение одного месяца с даты мероприятия |

Результаты 1 и 2 проекта были успешно размещены на специальной веб-странице на сайте ВОИС, которая была создана на первом этапе.

- Результатом 1 проекта была подготовка комплексного учебного материала в виде пособия по использованию инструментов ИС в мобильных приложениях, в котором освещаются все основные аспекты этой темы.

Пособие содержит краткие, но всесторонние учебные материалы по использованию инструментов ИС в мобильных приложениях, раскрывающие широкий круг вопросов, включая следующие:

- экосистема мобильных приложений через призму ИС, лежащей в основе экономики приложений;

- заинтересованные стороны;

- вопросы, связанные с механизмами ИС для мобильных приложений;

- доходы в отрасли, которые позволяет получить ИС;

- спрос и предложение на мобильные приложения, а также виды рыночного вмешательства в связи с ИС;

- вопросы конкуренции;

- процесс коммерциализации;

- уважение и поощрение прав ИС разработчиков;

- роль профессиональных ассоциаций.

- В пособии также приводятся тематические исследования, контрольные списки и справочные материалы, кроме того, его авторы дают пояснения относительно функционирования ИС в мобильных приложениях и соответствующих финансовых потоков, демонстрируя, как ИС подпитывает экономику сектора приложений и способствует повышению эффективности отрасли и экономическому росту.  В дружелюбной и профессиональной манере авторы пособия рассказывают о функционировании ИС в мобильных приложениях и соответствующих финансовых потоках, демонстрируя, как ИС подпитывает экономику сектора приложений и способствует повышению эффективности отрасли и экономическому росту.  На конкретных примерах разбирается широкий спектр вопросов.  Пособие дополняет различные материалы, подготовленные ВОИС, и предназначено для всех, кто хочет лучше разобраться в различных аспектах применения системы ИС в экономике приложений и получить новые знания об этом важнейшем секторе цифровой экономики.

- В отчете о завершении проекта отмечается, что за первые три месяца после публикации пособие было скачано 852 раза, к концу августа 2024 года число скачиваний выросло до 857 при 11 736 уникальных посетителей.

- В качестве результата 2 была заявлена разработка четырех практических руководств, по одному для каждого из творческих секторов.  Структура руководств носила вертикальный характер, так как они разрабатывались для конкретных секторов (не были универсальными).  Руководства по ИС для мобильных приложений в целевых творческих секторах содержат материалы, предназначенные для разработчиков приложений и других игроков этой отрасли в таких секторах, как музыка, издательское дело, видеоигры и аудиовизуальный контент.  Руководства предназначены для самых разных участников отрасли мобильных приложений, включая индивидуальных предпринимателей и малые и средние предприятия (МСП).  Их авторы проанализировали место ИС в бизнес-модели каждого из целевых секторов.  Они разъясняют деловые процессы, демонстрируют приумноженный эффект мобильных приложений и их связь с лежащей в основе разработки ИС, а также принцип должной осмотрительности и потенциал ИС с точки зрения формирования многочисленных источников дохода.  Более того, эти руководства предлагают рекомендации практического характера и на примерах из практики и из передового опыта иллюстрируют роль ИС в четырех секторах.

В рамках этапа II были разработаны следующие практические руководства:

- Руководство по мобильным приложениям в индустрии видеоигр

- В этом руководстве предлагается практический подход к изучению приложений в секторе видеоигр с коммерческой и юридической точек зрения, рассматриваются различные типы видеоигр и новые способы их монетизации.

- Итог:  За первые три месяца после публикации (с 26 марта по 26 июня 2024 года) руководство было скачано 385 раз.  К концу августа 2024 года количество зарегистрированных скачиваний выросло до 720 при 514 уникальных посетителях.

- Руководство по мобильным приложениям в цифровом издательском деле

- В этом документе анализируется сектор цифровых публикаций и влияние новых технологий на рынок электронных книг.  В нем рассматриваются доступные решения для дистрибуции электронных книг с помощью мобильных приложений, а также точки соприкосновения права ИС и мобильных приложений для чтения.

- Итог:  За первые три месяца после публикации руководство было скачано 418 раз.  К концу августа 2024 года количество зарегистрированных скачиваний выросло до 1023 при 723 уникальных посетителях.

- Руководство по мобильным приложениям в музыкальной индустрии

- Это руководство посвящено тому, как мобильные приложения используются для создания музыки, а также вопросам ИС при использовании приложений для создания музыки.  ИС играет важную роль в экономике музыкальной индустрии и способствует устойчивости как экосистемы приложений, так и музыкальной экосистемы.

- Итог:  За первые три месяца после публикации руководство было скачано 274 раза.  К концу августа 2024 года количество зарегистрированных скачиваний выросло до 420 при 256 уникальных посетителях.

- Руководство по мобильным приложениям и социальным сетям

- В этом руководстве предлагается практический подход к интеграции платформ социальных сетей в мобильные приложения, основанный на использовании ИС и позволяющий компаниям защитить инновации и стать более конкурентоспособными, используя ИС в условиях цифровой экономики.

- Итог:  Руководство было опубликовано только 22 августа 2024 года, и на момент проведения оценки данные о числе скачиваний отсутствовали.

- Анализ бесед, проведенных в ходе оценки, и обзор результатов проекта подтвердили, что в ходе этапа II были разработаны полезные практические руководства, которые углубляют понимание роли ИС в конкретных творческих секторах и полезны для деятельности правообладателей, разработчиков и пользователей в соответствующих секторах.  Страны-бенефициары были ознакомлены с примерами передовой практики в области интеграции приложений и получили материалы и контакты для продолжения сотрудничества.

- В качестве результата 3 было предусмотрено проведение в каждой из трех стран-бенефициаров мероприятия с участием приглашенных докладчиков и представителей стран-бенефициаров, в том числе в режиме онлайн (см. таблицу 2 ниже).

Таблица 2. Мероприятия, организованные в рамках проекта

| Тринидад и Тобаго | 18–19 марта года в Порт-оф-Спейн был проведен семинар на тему «Интеллектуальная собственность в мобильных приложениях: деловые и юридические аспекты», в котором приняли участие 70 специалистов. Итог: 40% участников были женщинами, 60% мужчинами, 44% представляли частный сектор, 43% – государственные организации, 7% – научные круги, 6% – другие структуры. 92% участников семинара заявили, что он оправдал их ожидания. 72% сочли семинар очень полезным. Все они выразили заинтересованность в участии в подобных семинарах в будущем. |
| --- | --- |
| ФИЛИППИНЫ | 26–28 июня 2024 года в Маниле был проведен семинар на тему «Интеллектуальная собственность в мобильных приложениях: деловые и юридические аспекты», в котором приняли участие 20 специалистов. Итог: Все участники остались довольны программой и организацией семинара. 93% оценили компетентность докладчиков по высшему баллу, а 96% отметили, что будут использовать представленные материалы и рекомендовать этот семинар коллегам. |
| Кения | 3 июля 2024 года был проведен вебинар на тему «Интеллектуальная собственность в мобильных приложениях: деловые и юридические аспекты», в котором приняли участие 80 специалистов. Итог: 82% участников остались довольны программой семинара, а 76% высоко оценили его организацию. Еще 82% охарактеризовали уровень компетентности докладчиков как очень высокий. |

- Проведенные в каждой из стран-бенефициаров мероприятия, участники которых получили представление о практических руководствах, способствовали объективной оценке уровня их принятия и их практической направленности.  В ходе этих мероприятий участники также высказали свои замечания и предложения с целью пересмотра и/или соответствующей корректировки содержания, если это будет признано необходимым.

- В ходе мероприятий, проведенных в каждой из трех стран-бенефициаров, была проведена оценка того, насколько изменился уровень осведомленности и понимания проблематики ИС среди заинтересованных сторон в индустрии мобильных приложений.  Разработчики мобильных приложений также участвовали в мероприятиях, и, как правило, они мало знали об ИС.  Заинтересованные стороны из стран-бенефициаров отметили полезность семинаров, особенно в плане повышения осведомленности.  Например, на Филиппинах после мероприятия, проведенного в марте 2024 года, было отмечено увеличение числа регистраций и заявок на регистрацию авторских прав на мобильные приложения.

- Как отмечается в отчетах по проекту и подтверждается в беседах, проект помог сообществам разработчиков приложений в странах-бенефициарах осознать, что у них есть общие интересы.  Опрошенные отметили, что проект помог начать обсуждение организационных механизмов, позволяющих лучше представлять профессиональные интересы разработчиков приложений.

- Кроме того, проект вызвал значительный интерес среди государств-членов, которые не являлись его непосредственными бенефициарами, но при этом проявили интерес к конкретным результатам его осуществления и возможной реализации аналогичных проектов у себя.

- Опрошенные участники проекта особо отметили, что размещение руководств и учебного пособия на специальной веб-странице сайта ВОИС сыграло важную роль в стимулировании более широкого использования средств охраны ИС в поддержку отрасли мобильных приложений.  В определенной степени это подтверждается числом скачиваний материалов, как отмечено выше.

### Устойчивость результатов

Основные выводы

- Основной вывод 12. Устойчивости результатов и итогов проекта могут способствовать такие действия, как создание специальной веб-страницы ВОИС, с которой можно будет легко получить доступ к руководствам и пособию, а также систематические усилия стран-бенефициаров, направленные на их использование в дальнейшей работе по повышению осведомленности.

- Основной вывод 13. Работа по обеспечению устойчивости результатов проекта продолжается.  Она, в частности, включает разработку ВОИС мобильного приложения, содержащего все материалы, разработанные в рамках этапов I и II проекта.

- Целью второго этапа проекта стало обеспечение долгосрочной устойчивости результатов, полученных на первом этапе, путем их включения в материалы всеобъемлющего учебного курса, благодаря которым будут созданы возможности для дальнейшего самообразования и обучения и которые будут использоваться в качестве справочных и дополнительных информационных материалов.

- В исходном проектном документе была предусмотрена стратегия обеспечения устойчивости.  В частности, в ней подчеркивается необходимость поддержания актуальности руководств, разработанных на этапах I и II, чтобы они могли приносить пользу заинтересованным сторонам.  Кроме того, особо отмечается важность того, чтобы ВОИС и государства-члены и в дальнейшем обеспечивали легкий доступ заинтересованных сторон к руководствам, разработанным в рамках проекта, и принимали меры по дальнейшему повышению осведомленности о существовании этих руководств.  Заинтересованные стороны из стран-бенефициаров подтвердили намерение использовать руководства и материалы, подготовленные на этапе II (а также на этапе I), в рамках дальнейшей работы по повышению осведомленности.

- При подготовке учебных материалов для пособия использовались руководства, разработанные на первом этапе проекта, при этом оно является самостоятельным учебным пособием, соответствующим стандартным требованиям к высококачественным учебным материалам.  Учебные материалы были предоставлены странам-бенефициарам (и всем государствам-членам) для использования в их дальнейшей деятельности.  Материалы курса были опубликованы онлайн и будут регулярно обновляться, а Академия ВОИС сможет использовать их в образовательной деятельности.  Таким образом, пособие будет способствовать устойчивости результатов, поскольку все государства-члены смогут использовать его в информационной работе по улучшению понимания роли ИС в секторе мобильных приложений.

- Опрошенные лица подтвердили, что и пособие, и руководства будут стимулировать экономическое развитие, так как помогут своим пользователям действовать более профессионально и экономически выгодно в крупнейших на сегодняшний день секторах разработки приложений (например, в секторе видеоигр).

- Руководства, посвященные четырем различным отраслям, выходят за рамки традиционных тем и освещают темы, которые важны сегодня и будут актуальны в будущем (таким, как социальные сети).  Это важный подход, поскольку он позволил национальным ведомствам ИС предложить своим членам и пользователям материалы, представляющие интерес.  Например, в Тринидаде и Тобаго Министерство цифровой трансформации создало информационный центр (D'Hub), где разместило информацию о пособии и руководствах.

- Уже ведется дальнейшая работа по обеспечению устойчивости результатов проекта.  Она, в частности, включает разработку ВОИС мобильного приложения, содержащего все материалы, разработанные в рамках этапов I и II проекта.  Приложение можно будет скачать в App Store и в Google Play.  Оно разрабатывается по модульному принципу, чтобы обеспечить поддержание интереса к нему, и ВОИС планирует регулярно обновлять приложение.  Технологии постоянно развиваются, поэтому необходимо обеспечить регулярное обновление руководств.

## Заключения и рекомендации

- Этап II можно считать успешным с точки зрения достижения ожидаемых результатов и итогов.  На всех этапах реализации проекта управление было профессиональным, а его структура была достаточно гибкой, чтобы при необходимости вносить коррективы и реагировать на изменение ситуации.

- Сосредоточение внимания в рамках второго этапа на четырех творческих секторах позволило развить результаты этапа I и обеспечило поступательное развитие.  На втором этапе основное внимание уделялось секторам, в которых наблюдается бурное развитие новых технологий, и ВОИС удалось привлечь отраслевых экспертов для завершения разработки пособия и руководств, а также для участия в мероприятиях, проводимых в рамках проекта.

- Три результата проекта (пособие, руководства и мероприятия) в комплексе способствовали более эффективному использованию системы ИС в поддержку сектора мобильных приложений и помогли повысить осведомленность широкого круга заинтересованных сторон о возможностях использования ИС в качестве актива.  В течение первых трех месяцев после публикации пособие и руководства были скачаны со специальной веб-страницы ВОИС сотни раз, что превзошло ожидания и свидетельствует о полезности этих материалов.

- Опираясь на горизонтальный подход к теме, разработанный в рамках первого этапа, в рамках второго этапа удалось адаптировать поддержку и ресурсы для разработчиков приложений в конкретных творческих секторах.  Поскольку мобильные приложения играют все более важную роль во всех секторах экономической, социальной и культурной жизни по всему миру, руководства и материалы, разработанные в рамках проекта, послужат ценными источниками информации для пользователей контента, заинтересованных в различных аспектах результатов проекта.

- Страны-бенефициары высоко оценили качество управления проектом сотрудниками ВОИС, а интерес других государств-членов к осуществлению аналогичной деятельности свидетельствует о признании актуальности проекта и его результатов.

- Стремясь обеспечить устойчивость результатов проекта, ВОИС и страны-бенефициары продолжают повышать осведомленность о существовании руководств и пособия.  Особое значение в этом отношении имеет создание специальной веб-страницы ВОИС.  ВОИС уже проводит дополнительную работу, направленную на обеспечение устойчивости результатов проекта, и в этой связи необходимо рассмотреть вопрос о дальнейших действиях, которые можно предпринять для обеспечения устойчивости результатов проекта.

### Рекомендации

- На основе ключевых выводов оценки предлагается к рассмотрению восемь рекомендаций.  Одни рекомендации предназначены для ВОИС, другие – для стран-бенефициаров.

Рекомендации для ВОИС

Структура проекта и организация проектной деятельности

Рекомендация 1. Вовлечение структур ВОИС

- Для того чтобы региональные подразделения ВОИС были в курсе деятельности по проекту и хода его реализации, руководителям проектов следует рекомендовать составлять резюме на одной-двух страницах с описанием успехов и проблем, возникших в ходе реализации проектов, поддерживаемых КРИС.  Это поможет региональным подразделениям поддерживать траекторию развития каждого проекта и вносить свой вклад в преодоление возникающих проблем.

Результативность

Рекомендация 2. Измерение результативности проекта

- Чтобы иметь возможность измерять результативность, следует рассмотреть возможность создания простых инструментов (помимо самооценки) для более точного измерения эффективности и результативности будущих проектов, осуществляемых при поддержке КРИС.  Чтобы максимально точно оценить результативность, через год следует провести дальнейший анализ использования пособия и руководств.

Устойчивость результатов

Рекомендация 3. Преобразование проектных публикаций в официальные публикации ВОИС

- Руководства и материалы, разработанные в ходе обоих этапов проекта, являются ценными источниками информации.  Следует рассмотреть вопрос об их преобразовании в полноценные публикации ВОИС, что будет способствовать устойчивости.

Рекомендация 4. Актуализация результатов проекта

- Чтобы обеспечить устойчивость результатов проекта, необходимо предусмотреть в бюджете средства на регулярную актуализацию руководств.  Это потребует включения данного направления работы в основную деятельность.

Рекомендация 5. Поддерживать мобильные приложения в актуальном состоянии в соответствии с текущим уровнем контента и компетенций ВОИС

- Учитывая актуальность работы, проделанной в рамках проекта, ВОИС следует продолжать предоставлять рекомендации и экспертные знания всем государствам-членам в рамках своего контента, а также рассматривать соответствующие вопросы в ходе национальных и региональных мероприятий.

Рекомендация 6. Интеграция темы «ИС в мобильных приложениях» в основную деятельность

- Учитывая положительные результаты проекта, рекомендуется включить тему «ИС в мобильных приложениях» в основную деятельность ВОИС и создать необходимые бюджетные механизмы для обеспечения соответствующей деятельности.

Рекомендация 7. Рассмотрение вторых этапов проектов КРИС

- Второй этап проекта был важен для закрепления и развития достижений первого этапа. Следует и впредь рассматривать возможность реализации вторых этапов проектов КРИС в тех случаях, когда это позволит обеспечить эффективность и устойчивость результатов, достигнутых на первом этапе.

Рекомендации для стран-бенефициаров

Рекомендация 8. Обеспечить легкий доступ к результатам проекта

- Странам-бенефициарам рекомендуется размещать все результаты проекта на своих собственных веб-сайтах и платформах и продолжать повышать осведомленность о продуктах.  Странам-бенефициарам следует по возможности предоставлять ВОИС информацию о количестве скачиваний каждого из результатов проекта.

[Дополнения прилагаются отдельно (на английском языке)]